**公 告**

**张家港市内河港口码头综合整治工作进度统计表（**11月）

一、依法取缔

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 计划  总数 | 其中：省干线计  划数 | 2017年  计划  数 | 完成数 | | | |
| 当月 | 累计 | 2017年度  比例 | 其中：省  干线 |
| 杨舍 | 29 |  | 8 | 3 | 3 | 37.5% | 1 |
| 金港 | 27 |  | 7 | 1 | 1 | 14.3% |  |
| 锦丰 | 9 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 凤凰 | 29 |  | 9 | 0 | 0 | 0 |  |
| 南丰 | 7 |  | 2 | 1 | 1 | 50% |  |
| 乐余 | 8 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 塘桥 | 11 |  | 3 | 1 | 1 | 33.3% |  |
| 大新 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 200% |  |
| 常阴沙 | 7 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合 计 | 130 |  | 37 | 8 | 8 | 21.6% |  |

二、有序纳规

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 计划  总数 | 其中：省干线计  划数 | 年度  计划  数 | 完成数 | | | |
| 当月 | 累计 | 2017年度  比例 | 其中：省  干线 |
| 杨舍 | 6 |  | 3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 金港 | 10 |  | 4 | 1 | 1 | 25% | 1 |
| 锦丰 | 4 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 凤凰 | 5 |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 南丰 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
| 乐余 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 塘桥 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 大新 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 常阴沙 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合 计 | 27 |  | 13 | 2 | 2 | 15% | 1 |

三、优化提升

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 计划  总数 | 其中：省干线计  划数 | 年度  计划  数 | 完成数 | | | |
| 当月 | 累计 | 年度  比例 | 其中：省  干线 |
| 杨舍 | 13 |  | 4 | 4 | 4 | 100% | 2 |
| 金港 | 14 |  | 4 | 6 | 6 | 150% | 1 |
| 锦丰 | 11 |  | 3 | 6 | 6 | 200% | 6 |
| 凤凰 | 9 |  | 3 | 5 | 5 | 166.6% | 5 |
| 南丰 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 乐余 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 100% |  |
| 塘桥 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 大新 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 常阴沙 | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 合 计 | 55 |  | 18 | 22 | 22 | 120% | 14 |

张家港市内河港口码头综合整治提升行动

工作领导小组办公室

2017年12月11日