《关于全面推进政务服务“一网通办”改革

工作实施方案》

一、背景依据

为全面推进我市以“一网通办”为重要标志的政务服务改革，实现政务服务线上线下深度融合，持续提升政务服务水平，大力优化营商环境，深入推进审批服务便民化，不断增强企业群众办事的获得感、满意度，依据国务院办公厅《关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）、江苏省政府办公厅《关于印发进一步推进“互联网+政务服务”深化“不见面审批（服务）”改革工作方案的通知》（苏政办发〔2018〕96号）、江苏省政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组《2020年江苏省深化“放管服”改革工作要点》（苏协调小组〔2020〕1号）和苏州市委市政府关于“开放再出发”的系列文件和会议精神，结合我市实际，制定本《实施方案》。

二、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持以人民为中心，以“一网通办”改革为统领，融入新型智慧城市整体框架，依托一体化在线政务服务平台和线下办事窗口，优化政务服务流程，整合公共数据资源，加强业务协同办理，推进跨层级、跨区域、跨部门、跨系统、跨业务的协同管理和服务，推动企业群众办事线上统一门户、全网通办，线下综合一窗、统一受理，加快审批服务便民化，持续优化我市营商环境，不断激发市场活力，为实现全市“三标杆一率先”营造高效优质的政务服务生态环境。

三、主要目标

2020年，编制完成网上办事清单，实现网上办事标准统一、服务流程优化、基础支撑完备，基本建成以一体化在线政务服务平台为依托的“一网通办”运行模式，推进我市政务服务线上线下深度融合，本级政务服务事项“一网通办”率不低于50%。

2021年，基本实现本级政务服务事项“一网通办”全覆盖，在此基础上，加快探索政务服务的“数字化”转型，大幅提升“一网通办”跨层级、跨区域、跨部门、跨系统、跨业务运行能力，实现政务服务数据的深度应用。

四、工作内容

（一）全面建设“一网通办”总平台

1.搭建“一网通办”移动服务总门户

依托江苏政务服务网，打造我市“一网通办”移动服务总门户，推动企业群众线上办事统一门户、一次登录、全网通办。

2020年底前，实现95%以上本级政务服务事项线上申报纳入“一网通办”移动服务总门户。

加强运营管理，对“一网通办”移动服务总门户的可用性、便捷性、安全性持续优化，提升企业群众体验感。

2.完善“一网通办”统一受理平台

依托一体化在线政务服务平台，完善我市“一网通办”统一平台，采用“统一受办”“受办分离”等对接模式，2020年底前，实现90%以上本级政务服务事项纳入“一网通办”统一受理平台。

2020年底前，以无差别“综合窗口”和分领域“综合窗口”两种模式，实现政务服务中心“综合窗口”全覆盖，不断强化“一网通办”对线下综合窗口支撑能力。

3.提升“一网通办”总客服支撑能力

拓展“12345”市民服务热线作为“一网通办”总客服的实时服务能力，探索在线人工客服与智能客服相融合，提高“一网通办”问题处理效率。

加强事项精细化梳理，以一体化在线政务服务平台为支撑，强化面向申请人的网上咨询、导办能力和面向工作人员的业务学习、指导能力建设，2021年4月底前，全面建成政务服务统一“知识库”。

4.提升“一网通办”自助终端服务集成能力

以“统一建设、集成服务”为原则，统筹推进全市政务服务自助终端标准化、集约化、智能化建设，实现多条线自助政务服务事项向统一自助终端集中。推动智能服务终端进楼宇、进社区、进村居，发挥银行等商业机构网点密集和自助终端排布优势，实现服务便捷化。

2020年底前，实现自助政务服务事项50%集中。

2021年底前，实现自助终端服务“应并尽并”，自助终端设备按需覆盖。

（二）全面夯实“一网通办”数字底座总支撑

5.整合统一认证体系

2020年底前，整合各条线认证渠道，融入省统一认证管理，搭建我市统一认证体系。从外部用户和内部用户两个维度，丰富认证方式，提高认证安全可靠性，满足政务服务“一网通办”统一身份认证需求，形成功能完备、安全可靠、体系健全、线上线下互认的统一身份认证体系。

6.强化电子签名应用

2020年底前，整合各条线电子签名，完成我市电子签名与江苏省认证体系对接，统一为全市提供政务服务数字证书服务，率先实现电子签名在企业开办、不动产登记、基本建设等领域应用，减少纸质材料递交，减少跑动次数，增强各类网络行为的信任和安全保障能力。

7.推进统一公共支付建设

2020年6月底前，市财政局完成统一支付建设，融入省统一支付平台，率先在政务服务领域推广电子支付应用，积极探索非税电子发票的应用工作。

2020年9月底前，市税务局积极探索不动产登记领域的网上缴税、税款缴纳系统与一体化在线政务服务平台业务融合、数据对接。

8.加快电子档案建设

2020年6月底前，完成电子档案管理平台主体功能建设，对接一体化在线政务服务平台，实现政务服务办件的标准化、自动化存档，并持续完善电子档案保存、应用、管理机制。

9.深化电子证照归集应用

按照“一库管理、动态更新、多方共享、即调即用”的建设原则，不断扩大电子证照归集数量和共享应用范围。

2020年底前，新增归集不少于50类证照，实现电子证照目录100%关联事项材料清单，关联材料100%调用电子证照。

加快推进电子证照“亮证”“亮码”功能在医院、学校、车站、风景区等场所的社会化应用，逐步实现政务服务及社会化应用场景的实体证照免提交。

高标准完成国家级电子证照应用试点工作。

10.推进统一物流快递

2020年6月底前，融入省统一物流平台，扩大统一物流平台事项接入范围，实现“一网通办”接入事项物流服务能力全覆盖。

（三）全面提升政务服务标准化、精细化、数字化治理水平

11.全量完成政务服务单事项标准化、精细化、数字化治理

市委编办负责权力事项清单动态管理；

市政务服务管理办公室负责公共服务事项清单动态管理，完成政务服务事项的标准化、精细化、数字化治理；

市司法局完成对目录清单、实施清单及标准化、精细化、数字化治理结果的合法性审核。

12.重点推进高频政务服务“一件事”标准化、精细化、数字化治理

围绕企业群众关心程度高、办件量大、涉及面广的政务服务事项，重点推进流程再造，2020年底前，完成不少于20个政务服务“一件事”。

以“政策找人”为原则、以人民群众需求为导向，实现政务服务“一次申请、主动匹配”的主题化服务模式，2020年底前，探索完成首批不少于2个“主题服务”。

13.建设“七个中心”提升标准化、精细化、数字化治理能力

2020年9月底前，完成事项中心、材料中心、电子表单中心、电子证照中心、政策法规中心、办件中心、AI审批中心建设，并全部下沉至智慧城市数字底座，实现标准化、精细化、数字化治理，支撑全市政务服务“一网通办”。

（四）全面提升“一网通办”数据支撑能力

14.全量识别政务服务数据需求

在政务服务事项标准化、精细化、数字化治理的基础上，按照“一网通办”总体要求，从需求侧和供给侧两个维度，全量识别政务服务数据需求，丰富完善政务信息资源目录。

15.加快政务服务数据全量归集

按照“应归尽归”原则，在政务服务数据需求的基础上，2020年6月底前，实现各部门非涉密政务服务数据全量归集至政务大数据平台；新增政务服务数据通过“一网通办”渠道获取，注重数据的可用性、准确性、实时性，规范政务信息资源目录动态管理机制。

16.重点推进政务服务数据共享应用

按照数据来源于业务、服务于业务的归集应用原则，完善数据共享交换平台功能，打通与江苏省、苏州市的共享交换通道，丰富主题数据库建设，优化共享流程、强化数据治理，实现数据按需共享，在公共服务、“一件事”、营商环境等重点领域深化数据应用，持续为政务服务“一网通办”提供精准数据支撑。

17.加强电子政务信息安全管理

建立健全全市政务数据安全管理制度，规范数据资源采集、储存、交换和共享行为，强化数据资源共享网络安全管理，推进政务信息资源共享风险评估和安全审查，保护个人隐私，防止数据滥用，建立并完善应急管理机制，切实保障信息安全。

（五）全面提升政务服务场景化应用能力

18.提高政务服务“一网通办”覆盖率

聚焦企业群众办事的难点堵点和高频服务事项，编制“一网通办”事项清单，细化办事指南、优化服务流程，推动企业群众办事线上统一门户、全网通办，线下综合一窗、统一受理，2020年底前，完成本级政务服务事项50%以上实现“一网通办”，在此基础上，逐步实现本级政务服务事项“一网通办”全覆盖。

19.推动营商环境重点改革进一步深化

以本级政务服务单业务“一网通办”为基础，以“减环节、减时间、减材料、减跑动”为目标，全力推进业务流程革命性再造。2020年底前，完成企业开办、不动产登记、工程建设改革流程再造和落地应用，助力在全省高质量发展和营商环境考核中争先进位。

20.推进行政审批中介服务规范化管理

2020年4月底前，市发改委完成《关于深化行政审批中介服务市场化改革进一步优化营商环境的实施意见》制定；

2020年5月底前，市政务服务管理办公室完成“中介超市”平台建设，完成《张家港市行政审批中介服务平台管理暂行办法》制定；

2020年6月底前，各行业主管部门督促涉审中介“应上尽上”；

全面推进中介服务领域“双随机、一公开”监管。

21.提升政务服务体验度

开通多渠道“一网通办”统一预约服务，实现办理时段精准预约、在线预约优先办理、排队进度智能提醒。

开展线上线下“一网通办”好差评，提升“好差评”意见反馈体验度和评价结果运用度，2020年6月底前，本市各级政务服务大厅和分中心在办业务全部纳入“好差评”评价体系，并将“好差评”结果纳入全市板块和各部门绩效考核。

建设企业和自然人统一数字身份“一码通”功能。2020年9月底前，首批试点50类高频政务服务和公共服务事项实现“亮码验身、证照关联、一码通行”。在此基础上，探索“一码通”在健康医疗、交通出行、旅游住宿等领域的社会化应用，逐步代替实体卡片。

22.加速探索政务服务“数字化”转型

选取部分办件量大、流程简易的政务服务事项，以事项标准化为基础，运用“AI”审批技术，向一体化在线政务服务平台充分“赋权”，持续优化服务事项的申办形式、材料提交方式、信息填报形式、数据校验方式和结果传递形式，2021年底前，完成首批简易政务服务事项的“数字化”转型，实现服务的“秒审批”。

23.提升“一网通办”审管衔接能力

构建双向告知机制，市场主体信息推送至江苏省市场监管信息平台，支撑事中事后监管；“一网通办”平台对接江苏省市场监管信息平台及国家企业信用信息公示系统的经营异常、行政处罚、失信联合惩戒等信息，建立政务服务信用约束机制，实现审管衔接、双向互动。

（六）建立健全政务服务“一网通办”制度保障

24.健全标准规范

研究制定我市政务服务“一网通办”、“互联网+政务服务”等方面的数据标准、业务标准和技术对接标准，实现政务信息资源管理标准化、业务流程运行标准化、平台功能建设标准化，提升“一网通办”标准化、科学化水平。

25.强化制度保障

市司法局牵头各管理部门，研究制定“一网通办”各项改革配套制度文件；

市政务服务管理办公室会同市委编办起草《政务服务事项清单动态管理办法》；

市大数据管理局、政务服务管理办公室负责起草《公共数据和“一网通办”管理办法》；

市大数据管理局、市委机要局负责起草《电子签名管理办法》；

市档案局负责起草《电子档案管理办法》；

市司法局负责加快清理、修订、调整不适应新时代改革发展的各项制度规定，为加快推进“一网通办”改革工作顺畅运行提供制度保障。