**项目需求**

**（一）项目概况**

根据《省政府办公厅关于加快推进城市污水处理能力建设全面提升污水集中收集处理率的实施意见》（苏政办发〔2022〕42 号）、《江苏省城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理技术评估指南（试行）》等文件要求，在全市开展工业废水接入城镇污水处理厂的评估工作，并制定全市实施方案。

**（二）具体需求**

1.2023年8月底前，对城镇4座污水处理厂、锦丰片区污水处理厂及接入上述污水厂的约40家工业企业，按照《江苏省城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理评估技术指南（试行）》相关要求开展调查评估，重点摸清工业废水特征污染物排放情况和城镇污水处理厂工艺设计运行情况，评估工业废水接入城镇污水处理厂处理的可行性，综合评定工业企业允许接入清单、整改后可接入清单、限期退出清单、以及城镇污水处理厂改造清单、工业废水集中（预）处理设施建设清单等，编制《张家港市城镇污水处理厂纳管工业企业排查和废水分质处理综合评估报告》。

2.2023年11月底前，根据评估结论，明确纳管工业企业整改任务、城镇污水处理厂整治任务以及工业废水集中（预）处理设施建设任务等，制定年度实施计划，形成《张家港市工业废水与生活污水分类收集分质处理实施方案》。

**（三）服务考核标准**

1. 完成《张家港市城镇污水处理厂纳管工业企业排查和废水分质处理综合评估报告》，符合《江苏省城镇污水处理厂纳管工业废水分质处理评估技术指南（试行）》相关要求，通过市级生态环境、市政排水等部门组织的专家评审。

2.完成《张家港市工业废水与生活污水分类收集分质处理实施方案》等按照省要求需要提交、上报的文件，并通过省级部门的审查。