张家港市房屋建筑和市政基础设施工程

施工招标文件示范文本

（2019年版 适用于资格后审）

使用说明

一、张家港市住房和城乡建设局结合本地实际，在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本（2017年版适用于资格后审）》基础上进行修订，编制《张家港市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件示范文本（2019年版，适用于资格后审）》(以下简称：《施工招标文件示范文本》)。该文本适用于张家港市（除保税区、冶金工业园锦丰镇）范围内采用资格后审方式招标的房屋建筑和市政基础设施工程。

二、《施工招标文件示范文本》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，无需填写的在空格中用“／”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特点和实际需要勾选。

三、招标人按照《施工招标文件示范文本》第一章“招标公告”的格式发布招标公告后，将实际发布的招标公告编入招标文件中，作为投标邀请。招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《施工招标文件示范文本》第二章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。

五、《施工招标文件示范文本》第三章“评标办法”分别规定了经评审的最低投标价法、综合评估法和合理低价法三种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用。招标人选择使用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人根据有关规定和招标项目具体情况确定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章(前附表及正文)标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款。

六、《施工招标文件示范文本》第四章“合同条款及格式”由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况自行编制。

七、《施工招标文件示范文本》第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、行业标准、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。

八、《施工招标文件示范文本》第六章“图纸”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。

九、《施工招标文件示范文本》第七章“技术标准和要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。

十、各使用单位或个人对《施工招标文件示范文本》的修改意见和建议，可向张家港市建设工程招标投标管理处反映，以便及时完善。

凤凰资规所办公用房装饰改造工程

施工招标

招标文件

项目编号：FZB2022-G034

招标人（招标代理机构）：张家港市凤凰城乡投资发展有限公司

编制人：钱陆萍

2022年9月 20日

目  录

第一章  招标公告	7

第二章  投标人须知	10

投标人须知前附表	10

投标人须知	16

1 总则	16

1.1 项目概况	16

1.2 资金来源和落实情况	16

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	16

1.4 投标人资格要求	16

1.5 费用承担	17

1.6 保密	17

1.7 语言文字	17

1.8 计量单位	18

1.9 踏勘现场	18

1.10分包	18

1.11 偏离	18

1.12 知识产权	18

1.13 同义词语	18

2 招标文件	18

2.1 招标文件的组成	18

2.2 招标文件的澄清	19

2.3 招标文件的修改	18

2.4 招标控制价	19

3 投标文件	19

3.1 投标文件的组成	19

3.2 投标报价	19

3.3 投标有效期	20

3.4 投标保证金	20

3.5 备选投标方案	21

3.6 投标文件的编制	21

3.7 投标备份文件	21

4 投标	21

4.1 投标备份文件的密封和标记	21

4.2 投标文件的递交	22

4.3 投标文件的修改与撤回	22

5 开标	22

5.1 开标时间、地点和投标人参会代表	22

5.2 开标程序	22

5.3 特殊情况处理	22

6 评标	23

6.1 评标委员会	23

6.2 评标原则	23

6.3 评标	23

6.4 评标结果公示	23

7 合同授予	23

7.1 定标方式	23

7.2 中标通知及中标结果公告	23

7.3 履约保证金	23

7.4支付担保	24

7.5 签订合同	24

8重新招标和不再招标	25

8.1 重新招标	25

8.2 不再招标	25

9 纪律和监督	25

9.1 对招标人的纪律要求	25

9.2 对投标人的纪律要求	25

9.3 对评标委员会成员的纪律要求	25

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	25

9.5 异议与投诉	25

10 解释权	25

11 招标人补充的其他内容	26

第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）	27

评标办法前附表	27

1. 评标方法	29

2. 评审标准	29

2.1评标入围	29

2.2初步评审标准	29

2.3 详细评审	30

3. 评标程序	30

3.1评标准备	30

3.2评标入围	30

3.3初步评审	30

3.4详细评审	30

3.5投标文件的澄清和补正	32

3.6推荐中标候选人	32

附件A	33

附件B	35

第四章  合同条款及格式	38

第五章 工程量清单	86

1．工程量清单编制说明	86

2．投标报价编制要求	86

3．其他说明	88

第六章 图  纸	90

第七章 技术标准和要求	91

第八章 投标文件格式	92

# 第一章  招标公告

凤凰资规所办公用房装饰改造工程 施工招标公告

项目编号：FZB2022-G034

## 1. 招标条件

本招标项目 凤凰资规所办公用房装饰改造工程 已由相关部门批准建设，项目业主为张家港市凤凰城乡投资发展有限公司，建设资金来自自筹，项目出资比例为国有资金100% 。项目已具备招标条件，现对该项目凤凰资规所办公用房装饰改造工程 的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1建设地点：凤凰镇嘉泰路以北，汉江路以东

2.1.2建设规模：原有装修拆除，新铺装800*800块料楼地面约574m2，石膏板隔墙239m2、石膏板天棚吊顶285.4m2，600*600硅钙板186m2 ,墙面油漆、不锈钢踢脚线、成品遮光卷帘、台盆柜，消防水箱安装等。

2.1.3合同估算价： 89万元；

2.1.4工期要求：70日历天，

计划开工日期： 2022年10月 12日，竣工日期： 2022年12月20日；

2.1.5 其他: /

2.2招标范围： 凤凰资规所办公用房装饰改造工程：包含装饰、水电、消防工程。

## 3. 投标人资格要求

3.1投标人须具备有独立法人资格的建筑装修装饰工程专业承包资质等级贰级（含）以上且消防设施工程专业承包二级（含）以上（联合体时：牵头单位负责装饰部分），并取得有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2投标人拟派项目负责人须具备建筑工程建造师二级及以上注册建造师执业资格, 具备有效的安全生产考核合格证书B证，且必须满足下列条件：

- 项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

1、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

2、将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位。

（2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。

（3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

（4）项目负责人：投标人为其缴纳的有效社保证明（2022年6月—2022年8月），如社保为代收代缴形式，须进一步提供包括但不限于以下能够证明项目负责人为投标人正式员工的材料供评标委员会评审：1.投标人或代收代缴单位对此情况的证明性材料；2.与投标人签订的有效劳动合同；3.相关费用由投标人划转至代收代缴单位的银行转账明细（含2022年6月—2022年8月）。

以上材料须提供相应原件核查。否则视为未提供，并将导致资格审查不通过。

3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求：

□ □投标人 □项目负责人 承担过类似工程；

类似工程认定标准：             ；

□ 自      年  月  日以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；

□ 自      年  月  日以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；

□ 自      年  月  日以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的；

□ 自      年  月  日以来，投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：                          。

3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。

3.5 本次招标 接受（接受/不接受）联合体投标。

采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。

3.6省外投标企业需提供《江苏省省外建筑施工企业资质资格核验书江苏省建筑业企业信用管理手册》原件（园林工程不适用）。

3.7本工程按照江苏省住房和城乡建设厅公告（2018）第6号、苏建函建管（2019）233号文件精神，企业投标所用的资质在“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”中动态核查结果须为合格，若企业资质核查为不合格，资格审查将不通过（园林工程不适用）。

## 4. 招标文件的获取

4.1招标文件获取时间为： 2022年 9  月 20 日8 时30分至 2022年 10 月 8 日 14时 00分；

4.2招标文件获取方式：张家港市人民政府http://www.zjg.gov.cn/”中下载获取。

在相关管理部门处罚期间内的施工单位，开标时不接受其投标文件。

4.3招标文件每套售价 300元，售后不退。开标前直接支付招标代理公司。

## 5. 投标截止时间与投标文件的提交

5.1 投标截止时间为 ：2022年  10 月  8  日 14时00分。

5.2投标文件递交地点: 张家港市凤凰镇行政审批局215室（凤凰镇中山路36号，西张派出所北侧）

在截标时间前递交完成的书面投标文件及相关资料，逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 资格审查

本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。

## 7. 评标方法

本次招标采用  □综合评估法  ☑经评审的最低投标价法（本工程按标底价下浮20%作为最高上限价，超最高限价的按废标处理） □合理低价法 ，评标标准和方法详见招标文件第三章。

企业信用评价：详见招标文件第三章。

## 发布公告的媒介

本次招标公告在 张家港市人民政府http://www.zjg.gov.cn/上发布。

公告发布时间为：2022年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 26日

## 联系方式

招 标 人：张家港市凤凰城乡投资发展招标代理机构：江苏正华新工程咨询有限公司

有限公司

地    址：张家港市凤凰镇           地    址：苏州市宝带西路1566号新锐科创中心

2 幢 13 楼

邮    编： 215600         	      邮    编：   215600

联 系 人：徐弘沛                  联 系 人：季文洁

电    话：0512-58427839         	  电    话：15366266461

传    真：0512-58427839         	  传    真：0512-58690008

电子邮箱：599211787@qq.com       电子邮箱：741298521@qq.com

2022 年  9  月 20 日

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：张家港市凤凰城乡投资发展有限公司 地址：张家港市凤凰镇 联系人：徐弘沛 电话：0512-58427839 电子邮箱：599211787@qq.com 传真：0512-58427839 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：江苏正华新工程咨询有限公司 地址：苏州市宝带西路 1566 号新锐科创中心 2 幢 13 楼 联系人：季文洁 电话：0512-58690008/15366266461 电子邮箱：741298521@qq.com 传真：0512-58690008 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 凤凰资规所办公用房装饰改造工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 凤凰镇嘉泰路以北，汉江路以东 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 国有资金 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.4 | 工程款支付方式 | 详见合同条款 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 原有装修拆除，新铺装800*800块料楼地面约574m2，石膏板隔墙239m2、石膏板天棚吊顶285.4m2，600*600硅钙板186m2 ,墙面油漆、不锈钢踢脚线、成品遮光卷帘、台盆柜，消防水箱安装等。包含装饰、水电、消防工程。 |
| 1.3.2 | 要求工期 | 要求工期：70日历天（具体开工日期以甲方通知为准） 计划开工日期：2022年10月12日 计划竣工日期：2022年12月20日 除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如有）：/ |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 见招标公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。 |
| 1.10 | 分 包 | ☑不允许 □允许 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求：/ |
| 1.11 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1.1（9） | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的澄清、修改、最高限价 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2022年9月 27 日 10:00 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发布时间 | 2022年 9 月 27日 16:00 |
| 2.4 | 最高限价 | 金额：724726.34 元 其中暂估价：0元，暂列金额: 60000元 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的材料 | ☑ 投标函； ☑ 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书； ☑ 联合体协议书（如有）； ☑ 已标价的工程量清单； □ 施工组织设计； □ 拟分包计划表（如有）； ☑ 投标人基本情况表； ☑ 项目负责人简历表； ☑ 项目负责人是否有在建工程情况承诺书； □ 投标人（项目负责人）类似工程业绩一览表 ☑ 其他资料 需提供原件待核查材料（联合体时需分别提供以下原件资料）： ☑ 企业营业执照； ☑ 企业资质证书； □ 企业开户许可证； ☑ 安全生产许可证； ☑ 注册建造师证书； ☑ 安全生产考核B证； ☑ 项目负责人养老保险缴费证明（详见招标公告） □ 企业或项目负责人类似工程业绩（含中标通知书或直接发包通知书、施工合同、竣工验收证明材料）； ☑ 省外投标企业需提供《江苏省省外建筑施工企业资质资格核验书 江苏省建筑业企业信用管理手册》 需提供扫描件的材料： □ 投标保证金; □ 会计师事务所审计的财务审计报告和财务报表（年-年）; □ 授权委托人养老保险缴费证明（年月-年月） □ 企业业绩、项目经理业绩其他证明材料 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后45日历天 |
| 3.2.3 | 合同价格形式 | ☑单价合同 □总价合同 |
| 3.4.1 | 投标保证金递交 | 投标保证金的形式：银行本票、银行汇票。 投标保证金的金额：人民币1.4万元 递交方式：投标保证金必须从投标人的基本账户汇到指定的投标保证金专用帐户。 账户名称：张家港市凤凰镇财政所非税收入户 开户银行：张家港市农村商业银行西张支行 银行账号：801000003578088 其他要求：/ |
| 3.4.6 | 投标保证金退还 | 详见投标人须知3.4.6 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.5 | 施工组织设计暗标编制要求 | ☑不采用 □采用 技术标正文一律采用A4页面，文字采用“宋体”小四号“常规”字（黑色）；图表可采用A3页面，图表中所用字体为“宋体”“常规”字（黑色），字号不限；不得设置页码、页眉、页脚，行间距为单倍行间距；技术标文件内容、文字均不得出现彩色的文字、标识、图形等；技术标不得出现投标单位名称、相关人员姓名等能体现有关投标单位信息的提示性标记、文字、语句等；技术标暗标页数控制在80页内（以网上评标系统统计为准），如超过规定页数，按照评标办法前附表2.3.3（2）相应扣分 |
| 3.6.6 | 其他编制要求 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022年 10 月8 日14:00 |
| 4.2.3 | 递交投标文件地点 递交投标文件的份数 | 张家港市凤凰镇行政审批局215室（凤凰镇中山路36号，西张派出所北侧） 投标备份文件递交地点：/。 正本一份，副本二份，投标文件正副本分开装订，密封于同一个档案袋内。 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：张家港市凤凰镇行政审批局215室（凤凰镇中山路36号，西张派出所北侧） |
| 5.1.2 | 参加开标会的投标人代表 | 投标人代表指：法定代表人（应提交法定代表人身份证明原件及本单位为其缴纳的有效社保证明2022年6月—2022年8月）或其委托代理人（应提交法定代表人授权委托书原件及本单位为其缴纳的有效社保证明2022年6月—2022年8月） |
| 5.2.1 | 开标程序 | 1、 开标会议由招标人或其委托的招标代理单位主持，宣布收到的投标文件，检查投标单位法定代表人或委托代理人、项目负责人身份证、投标保证金递交等情况，当众启封投标文件。 2、开标时，如投标人提交虚假证明材料的，该投标人的投标书无效，建设行政主管部门按有关法律法规处理，并记入企业、项目负责人信用档案。 3、 主持人按下列程序进行开标： (1)宣布开标纪律。 (2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人是否派人到场并检查有关证件材料及投标保证金递交情况。 (3)宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名。 (4)经确认无误后，按照宣布的开标顺序，当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。 (5)招标人在投标截止时间前收到的有效投标文件，开标时都应当众宣读。 (6)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 (7)开标结束。 |
| 5.2.2 | 启封时间 | 2022年10月8日14:00 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人。 评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标方法 | □综合评估法 ☑经评审的最低投标价法 □合理低价法 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：3人 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | □ 是 履约保证金的形式：银行保函 履约保证金的金额：中标价的% 投标人在收到中标通知书后，须在 日内向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格 ☑ 否 □ 是 差额履约担保的形式：银行保函 差额履约担保的金额：（采用经评审的最低投标价法时，中标人应向招标人提供保函形式差额履约担保，担保金额为招标控制价和中标价的差值，但不超过中标价的10%）。 |
| 7.4 | 支付担保 | ☑ 否 □ 是 建设单位要求承包商提供履约保证金的，必须同时向承包商提供业主工程款支付担保。建设单位工程款支付担保方式、额度与承包商履约保证金对等。详见苏住建规（2017）4号文。 |
| 9.5.1 | 异议提出的时间 | 有关异议投诉的要求按照江苏省住建厅苏建规字（2016）4 号文执行 |
| 9.5.2 | 招投标监督管理部门 | 张家港市凤凰镇行政审批局招投标管理条线 |
| 10. 需要补充的其他内容 |
| 1、工程量清单中主要材料的品牌具体见招标文件，若投标人认为其他品牌的产品在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于招标人的品牌，需在投标人要求澄清招标文件的截止时间以前，以书面方式向招标人提出，并提供相应的证明材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式在“招标投标交易平台”告知所有投标人予以增加。 2、招标投标活动中的资格审查和业绩认定等以投标企业提供的原件为准，且在有效期内。 3、参加开标的投标人代表携带身份证原件及密封的投标文件在投标截止时间前签到，当场提交投标保证金，否则拒绝接受标书，不进入评审。 4、项目负责人（携带有效身份证原件）必须在投标截止时间前到达开标现场，否则视为该投标人自动放弃该项目的投标。 5、根据张住建工【2020】10 号文，每个季度考评扣分将直接运用于下个季度全市招投标活动，在评标环节扣除。具体扣分分值详见苏州相关文件。 6、按照《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书通知》建办市[2021]40 号文要求，规范使用一级建造师电子证书。 7、招标文件中“招标投标交易平台”是指：“张家港市人民政府”网站。 8、疫情防控期间，投标单位尽可能将项目负责人与投标人代表设为同一人参与现场开标，原则上不得超过2人参加现场开标。为更好开展开评标活动，请各投标单位人员做好个人防护措施，在指定开评标时间提前半小时到达。参加开标的投标单位人员出示的苏康码为绿码才能进入开标室递交投标文件。 9、所有进入开评标现场人员应遵守中心《疫情防控期间开评标工作纪律》，听从现场工作人员安排，确保交易活动安全、有序进行。 |

# 投标人须知

## 1 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见“投标人须知前附表”。

1.1.3 本标段招标代理机构：见“投标人须知前附表”。

1.1.4 本招标项目名称：见“投标人须知前附表”。

1.1.5 本项目建设地点：见“投标人须知前附表”。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见“投标人须知前附表”。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见“投标人须知前附表”。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见“投标人须知前附表”。

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见“投标人须知前附表”。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见“投标人须知前附表”。

1.3.2 本标段的要求工期：见“投标人须知前附表”。

1.3.3 本标段的质量要求：见“投标人须知前附表”。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资格要求，见招标公告。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

2.为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3.为本标段的监理人；

4.为本标段的代建人；

5.为本标段提供招标代理服务的；

6.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

7.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

8.与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

9.被责令停业的；

10.被暂停或取消投标资格的；

11.财产被接管或冻结的；

12.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

13.根据《市住房城乡建设局关于印发《关于进一步优化外地进苏建筑业企业管理的若干意见》的通知》（苏住建建〔2018〕14号）文件的规定，苏州市外企业须提供《外地进苏建筑业企业信息登记书》，未按规定提供的；（持有苏州市年度信用手册（有效期内）的外地企业无需办理信息登记手续，提供有效的年度信用手册原件即可参加本项目投标。）

14.投标保证金未按要求提交的；

15.因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

16.投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

17.拟派项目负责人有行贿犯罪行为记录且自记录之日起未超过5年的；

18.根据《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》（苏信用办（2018）23号）文件，被列为联合惩戒对象且在联合惩戒期限内的；

19.根据《省住房城乡建设厅关于开展建筑企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕第6号）相关规定，投标人投标所用资质核查结果不达标的；

20.依法规定的其他情形。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反本规定的，相关投标均无效。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文，必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.10分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合“投标人须知前附表”规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 1.12 知识产权

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

### 1.13 同义词语

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

## 2 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）“投标人须知前附表”规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件的澄清、修改内容前后相互矛盾时，以发布时间在后的文件为准。

2.2招标文件的澄清
   2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，投标人如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间，通过“邮件或传真或信函等”提交，要求招标人对招标文件予以澄清。
   投标人不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。
   2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间前通过“招标投标交易平台”发给所有投标人，但招标人不指明澄清问题的来源，招标人不再另行通知。
   2.2.3 澄清文件按本章第2.2.2款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投标人未及时通过“招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。
2.3 招标文件的修改
   2.3.1 招标文件发布后，招标人确需对招标文件进行修改的，招标人将通过“招标投标交易平台”发给所有投标人。
   2.3.2 修改文件按本章第2.3.1款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投标人未及时通过“招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。

### 2.4 招标控制价

招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程最高限价金额见“投标人须知前附表”。

## 3 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件组成见“投标人须知前附表”；

3.1.2 招标文件“第八章 投标文件格式”有规定格式要求的，投标人应按规定的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

3.1.3 “投标人须知前附表”规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（1）中所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求编制投标报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章“合同条款及格式”所列合同价格风险。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头方递交，并应符合投标人须知前附表的规定。投标人应充分考虑投标保证金在途时间，确保投标保证金在投标截止时间前到达负责受理投标保证金的单位帐户。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件无效。

3.4.3 投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效；

3.4.4 在原定投标有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以以书面形式向投标单位提出延长投标有效期的要求。投标单位须以书面形式予以答复。投标单位可以拒绝要求，并不会因此而被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标单位不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期限。

3.4.5 具体投标保证金递交：

投标人应按要求以企业法人的名义提交投标保证金，投标保证金必须从企业的法人基本存款帐户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人帐户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。投标保证金可以采用下列任何一种形式：

（1）银行本票、银行汇票方式；

账户名称：张家港市凤凰镇财政所非税收入户

银行帐号：801000003578088

开户行：张家港市农村商业银行西张支行

3.4.6 投标保证金的退还程序：

（1）未中标人在中标结果公示结束后到凤凰镇审批局招投标管理条线办理投标保证金退还手续。
    （2）中标人在与招标人签订合同后，凭双方合同和经办人有效身份证件（原件）到凤凰招投标管理条线办理投标保证金退还手续。
    （3）招标人因特殊情况书面要求所有投标人延长投标有效期，并相应延长投标保证金有效期的，同意延长投标有效期的投标单位不允许修改其投标文件。若投标人书面表示拒绝延长的，自拒绝延长之日起五个工作日内，由招标人出具证明，经凤凰招投标管理条线备案后，经办人携带有效身份证件（原件），到凤凰招投标管理条线办理投标保证金退还手续。

3.4.7 投标单位出现下列情况，经招标处批准同意，招标单位有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

⑴、投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标单位在投标后无正当理由和书面澄清即撤回投标的；

⑵、投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

⑶、中标单位无正当理由拒绝签订合同。由此给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部份予以赔偿；

⑷、投标单位串通投标的。

3.5 备选投标方案

除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表
   3.6.4 补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。

3.7 投标备份文件
   3.7.1 投标备份文件是指投标人与递交的投标文件一致的书面投标文件。
   3.7.2 投标备份文件应当妥善保管。

## 4 投标

### 4.1 投标备份文件的密封和标记

4.1.1 投标备份文件应放入封袋内，并在封袋上加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标备份文件的封袋上应标明招标人名称、项目名称。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的，招标人不予受理投标备份文件。

4.1.4投标文件的正本和副本均需打印，且均需要编排目录，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”、“副本”。正本和副本不一致时，以正本为准。

4.1.5投标文件封面、投标附件资料均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签名。由委托代理人签名的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签名、盖章及内容均应符合招标文件规定的格式，否则投标文件签署授权委托书无效。

4.1.6标书格式规定的部位都应由投标人的法定代表人或其委托代理人签名。

4.1.7除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字。

### 4.2 投标文件的递交、密封与标记

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，递交密封完整的书面投标文件。投标文件的装订要求：纸质标书正副本分开装订，投标文件进行密封。正副本密封于一个档案袋内；所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人及法定代表人或委托代理人的印章或签字，否则不予接收其投标文件。

4.2.2密封袋上必须注明下列识别标识：（含框）

4.2.3 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.4不符合上述规定的标书将不予接收评审，逾期递交投标文件的，招标人不予受理。

4.2.5投标人应按本须知前附表第4.2.3项规定的份数提交投标文件。

4.2.6投标文件的正本和副本均需打印,且均需要编排目录，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明[ 正本 ]、[ 副本 ]。正本和副本不一致时，以正本为准。

4.2.7投标文件封面应加盖投标人及法定代表人或委托代理人的印章或签字。由委托代理人签名的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签名、盖章及内容均应符合招标文件规定的格式，否则投标文件签署授权委托书无效。

4.2.8标书格式规定的部位都应由投标人的法定代表人或其委托代理人签名。

4.2.9除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

## 5 开标

### 5.1 开标时间、地点和投标人参会代表

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标；

5.1.2 参加开标会的投标人代表的要求见投标人须知前附表。未按要求派相关人员参加开标的，其投标将被拒绝。

### 5.2 开标程序

5.2.1 开标程序见投标人须知前附表。
    5.2.2 每个投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内递交有效的投标文件。

5.3 特殊情况处理

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场予以答复。

## 6 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见“投标人须知前附表”。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 评标结果公示

6.4.1 招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布评标结果公示，公示期不少于3日。

6.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的，投标人可按照本章第8.5条的规定程序向有关行政监督部门投诉。

## 7 合同授予

### 7.1 定标方式

除“投标人须知前附表”规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见“投标人须知前附表”。

### 7.2 中标通知及中标结果公告

评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应在5日内按规定的格式以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.3 履约保证金

7.3.1 在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合“投标人须知前附表”规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4支付担保

建设单位要求承包商提供履约保证金的，必须同时向承包商提供业主工程款支付担保。建设单位工程款支付担保方式、额度与承包商履约保证金对等。详见苏住建规（2017）4号文。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

7.5.2 排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

7.5.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，由有关行政监督部门给予警告，责令改正。同时招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8重新招标和不再招标

## 8.1 重新招标

有下列情形的，招标人将重新招标：

(1)	投标截止时间止，有效投标人少于3个的；

(2)	经评标委员会评审后否决所有投标的。

(3)	除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的,招标人应当依法重新招标。

## 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 8.3终止招标

因不可抗力等原因，招标人终止招标的，将通过“招标投标交易平台”及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发出招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件的费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息。

## 9 纪律和监督

### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5 异议与投诉

9.5.1 异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.5.2 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，可以在知道或者应当知道之日起十日内向“投标人须知前附表”明确的招投标监督管理部门提出书面投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就第8.5.1项规定事项提出投诉的，应先向招标人提出异议。

9.5.3有关异议与投诉的要求按照江苏省住建厅苏建规字（2016）4号文执行。

## 10 解释权

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

## 11 招标人补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

# 第三章 评标办法（经评审的最低投标价法）

## 评标办法前附表

| 评标入围 |
| --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.1 | 评标入围条件 | 投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标 ☑ 至投标截止时间止，未足额递交投标保证金； ☑ 投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； ☑ 投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求和条件； ☑ 投标函中载明的投标报价高于招标人期望值：招标人期望值=最高限价 |
| 2.1.2 | 评标入围方法和数量 | 1.评标入围方法： ☑ 直接确定： ☑ 方法一；□ 方法二；□ 方法三；□ 方法四；□ 方法五 □ 开标时从以下方法中随机抽取确定： □ 方法一；□ 方法二；□ 方法三；□ 方法四；□ 方法五 2.评标入围方法具体细则见附件A。其中： 方法二中R取值为：； 方法三中R取值为：，平均值以上家、平均值以下家； 方法四中R取值为：； 方法五中R取值为：； 3.特殊情形下，评标入围结果调整方式： □ 评标入围结果不因招投标当事人质疑、投诉及评委评审和计算错误而改变； ☑ 除确认存在评委评审和计算错误外，评标入围结果不因招投标当事人质疑、投诉而改变； □ 除确认存在计算错误外，评标入围结果不因招投标当事人质疑、投诉及其它任何情形而改变 |

| 初步评审 |
| --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 | 评审标准 | 形式评审标准 | 投标人名称：与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致； 投标函签字盖章：有法定代表人的签字或盖章并加盖法人印章； （3）报价唯一：只能有一个有效报价 |
| 2.2.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照：具备有效的营业执照； 安全生产许可证：具备有效的安全生产许可证； 资质证书：具备有效的资质证书； 资质等级：符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； 财务要求：符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定； 业绩要求：符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； 拟派项目负责人要求：符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； （8）其他要求：符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他要求。 |
| 2.2.3 |  | 响应性评审标准 | 投标内容：符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定； 工期：投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定； 工程质量：投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定； 投标有效期：投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定； 投标保证金：符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定； 已标价工程量清单：符合第二章“投标人须知”第 3.2.2 项规定 ①投标报价不低于工程成本或者不高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；②未改变“招标工程量清单”给出的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量的；③未改变招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格；④未改变不可竞争费用项目或费率或计算基础的； （7）其他要求：无评标办法第 3.3.6 条所列情形 |

| 详细评审 |
| --- |
| 条款号 | 条款内容 |
| 2.3.1 | 分值构成 | ☑ 以投标报价为评审因素 投标报价： 100分 □ 以投标报价和信用评价为评审因素 投标报价： 分 投标人市场信用评价： 分 |
| 2.3.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价=经评审的最低投标价 |
| 2.3.3(1) | 投标报价得分计算 | 评标价等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每高1%扣0.9分（不少于0.6分）；偏离不足1%的，按照插入法计算得分 |
| 2.3.3(2) | 投标人市场信用评价评分标准 | □ 设立此项评标； ☑ 不设立此项评标 □ 1、苏州市建筑业企业信用评价结果：详见，信用分所占比例的档次为%、%、%，开标时由投标人推选的代表随机抽取确定信用分所占比例。 评分相等时排序原则 □ 投标报价低的排名在前 □ 信用评价高的排名在前 |

## 1. 评标方法

1.1 本次评标采用经评审的最低投标价法。以投标报价为单一评审因素的，评标委员会按照投标价由低到高的顺序对入围的投标文件依次评审，直至评审推荐满足招标文件实质要求的3名中标候选人，其他投标文件不再评审。以投标报价和信用评价为评审因素的，经评审的最低投标价为评标基准价，评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照本章第2.3款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，当评分相等时排序原则见评标办法前附表2.3.3（2）。

## 2. 评审标准

### 2.1评标入围

2.1.1投标文件存在评标办法前附表评标入围所列情况之一的，不再进行后续评标。

2.1.2当满足评标入围条件的投标文件超过20家时，评标委员会根据评标办法前附表载明的评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。

### 2.2初步评审标准

2.2.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.3 详细评审

2.3.1 评审因素及分值构成：见评标办法前附表；

以投标报价为唯一评审因素的，本章中关于投标人市场信用评价的条款不适用。

2.3.2 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.3.3 评分标准

(1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

(2) 投标人市场信用评价评分标准：见评标办法前附表；

## 3. 评标程序

### 3.1评标准备

3.1.1 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.1.2 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。

3.1.3 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

### 3.2评标入围

评标委员会按本章2.1条规定的方法确定进入初步评审的投标人名单。

### 3.3初步评审

3.3.1形式性评审

评标委员会根据本章第2.2.1款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.2资格评审

评标委员会根据本章第2.2.2款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.3响应性评审

评标委员会根据本章第2.2.3款列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.3.4投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；

3.3.5澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第3.5款的规定进行。

3.3.6投标人有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

1.投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

2.投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人(或企业法定代表人委托代理人) 印章(或签字) 的；

3.投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字)，企业法定代表人委托代理人没有合 法、有效的委托书(原件)的；

4.投标人资质条件不符合国家有关规定， 或者不满足招标文件规定的资格条件的；

5.投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

6.除在投标截止时间前经招标人书面同意外， 项目负责人与资格预审时不一致的；

7.组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

8.在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

9.联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

10.投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的招标控制价或者招标人设置的投标限价的；

11.同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的 除外；

12.投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

13.投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础 不一致的；

14.投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目 特征、计量单位、工程量不一致的；

15.未按招标文件要求提供投标保证金的；

16.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

17.明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

18.投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

19.投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支 付办法的；

20.不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

21.以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

22.施工组织设计(施工方案)存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；

23.投标文件关键内容模糊、无法辨认的；

24.招标文件要求项目负责人当场开标而未按时出席的；

25.未按招标文件要求提供投标文件的。

### 3.4详细评审

3.4.1按本章第2.3.2规定的方法确定评标基准价。

3.4.2评标委员会按本章第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.3.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.3.3（2）目规定的评审因素和分值对投标人市场信用评价计算出得分B。

3.4.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.4投标人得分=A+B。

### 3.5投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评标委员会应当以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

### 3.6推荐中标候选人

评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

3.6.1评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，推荐1-3名中标候选人。

3.6.2如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断：有竞争性的，按有效投标最终得分由高至低的次序推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。

3.6.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

# 附件A

评标入围方法

方法一：全部入围。

进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

方法二：低价排序法。先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量×G1(G1值为10%、15%、20%、25%、30%)最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量×G2(G2值为10%、15%、20%)最高投标报价的投标人（去高、去低的数量分别四舍五入后取整，末位报价相同的均去除）,G1和G2在开标时抽取；再按报价由低到高取不少于R家(R一般不少于15家,具体数量在招标文件中明确)投标人进入后续评标程序。排序第R位存在两个及以上报价并列相同的，同时入围;不足R家时,按实际数量计取。

方法三:均值入围法。先按报价由低到高去除进入评标入围环节的投标人数量×G1(G1值为10%、15%、20%)最低报价的投标人和由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量×G2(G2值为10%、15%、20%、25%、30%)最高投标报价的投标人（去高、去低的数量分别四舍五入后取整，末位报价相同的均去除）,G1和G2在开标时抽取；计算剩余投标人的报价平均值,取平均值以上和以下若干家投标人进入后续评标程序。

招标文件中应明确取平均值以上的具体数量和以下的具体数量,平均值以下投标人应多于取平均值以上的投标人,合计数量不少于R家(R一般不少于15家,具体数量在招标文件中明确，不足R家时，按实际数量计取)。评标入围过程中,当投标人平均值以上(或以下)的数量不足时按实际数量计取,但不因此增加平均值以下(或以上)的数量。按顺序取平均值以上的投标人时,末位报价相同的投标人均不入围;按顺序取平均值以下的投标人时,报价相同的投标人同时入围。

方法四：抽签入围法。采取随机抽取法确定R家（R一般不少15家，具体数量在招标文件中明确）投标人进入后续评标程序。招标人可以参照低价排序法（或均值入围法）的G1和G2值抽取、计算，先去除一部分投标人后再随机抽取，具体要求应在招标文件中明确。

方法五：合成入围法。即采用低价排序法（或均值入围法）和抽签入围法相结合的方式确定一定数量的投标人进入评审程序。

通过低价排序法（或均值入围法）中的G1和G2值抽取、计算、去除，确定进入最终入围范围的投标人；再通过低价排序（或均值计算）确定招标文件中规定入围数量50%的投标人（四舍五入取整）进入后续评标程序；剩余50%从最终入围范围内的尚未入围的投标人中通过随机抽取法确定。具体入围数量R（一般不少15家）、入围细则，由招标人在招标文件中明确。

# 附件B

评标基准价的计算

方法一：以有效投标文件（有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同）的评标价（评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同）算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整 ，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价(最高报价相同的均剔除 )后进行算术平均；当有效投标文件＜4时，则次低报价作为投标平均价A〕。

评标基准价 =A×K，K 值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%～101%，其中：每0.5%为一档，招标人必须在招标文件中明确选取连续的七档，开标时由投标人推选的代表随机抽取确定。

方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A〔当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%（四舍五入取整，末位投标报价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价(最高报价相同的均剔除 )后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A〕，招标控制价为B，则:

评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2

Q2=1-Q1, Q1取值范围为65%～85% 每档按5%计；K1 的取值范围为 95%～101%，其中：每0.5%为一档，招标人必须在招标文件中明确选取连续的七档，开标时由投标人推选的代表随机抽取确定。Q1、K1 值在开标时由投标人推选的代表随机抽取确定。K2 的取值范围，建筑工程为90%～100%，装饰、安装为88%～100%，市政工程为86%～100%，园林绿化工程为84%～100%，其他工程 88%～100%。K2由招标人在招标文件中明确。

方法三：以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。

方法四：以合理最低价作为评标基准价。

对有效投标文件工程量清单中的分部分项工程项目清单综合单价子目（指单价）、单价措施项目清单综合单价子目（指单价）、总价措施项目清单费用（指总费用）、其他项目清单费用（指总费用）等所有报价由低到高分别依次排序。

当有效投标文件≥7家时，先剔除各报价中最高的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）和最低的20%项（四舍五入取整，投标报价相同的均保留）后进行算术平均；当有效投标文件4-6家时，剔除各报价中最高值（最高值相同的均剔除） 后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，取各报价中的次低值。由此计算出分部分项工程项目清单综合单价、单价措施项目清单综合单价、总价措施项目清单费用和其他项目清单费用，再按招标清单所列费率计算规费、税金，得出一个投标平均总价A。

评标基准价（合理最低价）=A×K

K值建筑工程为97%～93%，装修、安装工程下浮范围为95%～90%，市政工程下浮范围为93%～88%，园林绿化工程下浮范围为92%～85%，其他工程下浮范围为95%～90%。项目具体下浮率根据招标文件规定的下浮区间在开标时抽取，或者在招标文件中明确确定固定下浮率（下浮率取整）。

方法五：ABC合成法。

评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K

A=招标控制价×(100%－下浮率Δ)；

B=在规定范围内的评标价除C值外的任意一个评标价，在开标时随机抽取确定；抽取方式：若评标价在A值的95%(及以上)范围内，则该类评标价不纳入B值抽取范围；若在A值的95%-92%（含）、92%-89%(含)范围内，则在两个区间内各抽取一个评标价，与在A值的89%以下至规定范围内的其他评标价合并后作为B值抽取范围。若按上述办法未能抽取B值，则在规定范围内的任意一个评标价（除C值外）中随机抽取B值；B值需在初步评审后在有效投标报价中随机抽取，也可以将K、Δ和B值统一在初步评审后抽取。

C=在规定范围内的最低评标价；

规定范围内:评标价算术平均值×70%与招标控制价×30%之和下浮25%以内的所有评标价；

下浮系数K、下浮率Δ，在开标时按下表取值范围内随机抽取。

| 分类 | 取值范围 |
| --- | --- |
| 下浮系数K | 95%、95.5%、96%、96.5%、97%、97.5%、98%、98.5%、99%、99.5%、100%、100.5%、101% |
| 下浮率Δ | 房屋建筑工程 | 6%、7%、8%、9%、10%、11%、12% |
|  | 装饰装修、建筑幕墙及钢结构工程 | 8%、9%、10%、11%、12%、13%、14%、15% |
|  | 机电安装工程 | 9%、10%、11%、12%、13%、14%、15%、16% |
|  | 市政工程 | 12%、13%、14%、15%、16%、17%、18%、19%、20% |
|  | 绿化工程 | 17%、18%、19%、20%、21%、22%、23%、24%、25% |

K值由招标人在招标文件中明确选取连续的七档，开标时由投标人推选的代表随机抽取确定。

上述招标控制价和评标价均应扣除专业工程暂估价(含税金)后参与计算和抽取；应扣除的专业工程暂估价(含税金)须在招标文件中予以明确，开标时不再另行计算。

评标价[采用方法五时，评标价应扣除专业工程暂估价（含税金）]等于评标基准价的得满分，评标价相对评标基准价每低1%的所扣分值不少于0.6分，每高1%的所扣分值为负偏离扣分的1.5倍；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

# 第四章  合同条款及格式

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   

 。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

### 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、工程量清单及答疑文件、澄清书、投标书及其附件、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，履约合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证及设计变更等相关资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                  ；

电子信箱：  ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                  ；

资质类别和等级：                            ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：本工程用地范围以内的场地。

1.1.3.9 永久占地包括：本工程规划用地范围以内的场地。

1.1.3.10 临时占地包括：合同履约过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（第613号）、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委30号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、苏建价〔2016〕154号《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》其附件、张住建工【2016】16号关于贯彻执行省住房城乡建设厅《关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》、苏建函【2018】298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知 》、江苏省住房和城乡建设厅〔2019〕第9号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》、张住建工〔2020〕15号《关于贯彻落实<省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告>的通知》、苏建函价〔2021〕62号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》及其他法律法规以及江苏省和苏州市行业主管部门颁布的相关文件规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：执行国家和江苏省现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /                。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计图纸或国家标准或招标文件要求的标准中较新较严格者 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）中标通知书（如果有）；（3）招标文件、工程量清单及答疑文件、澄清书；（4）投标书及其附件（如果有）；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订本合同后一周内_；

发包人向承包人提供图纸的数量：施工图纸4套(工程竣工时，承包人返回2套纸质竣工图及电子竣工图1套)，承包人需增加图纸套数的，经发包人同意后，由设计单位复制，费用由承包人承担；；

发包人向承包人提供图纸的内容：合同范围内施工图纸全套。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织相关文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人及监理要求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人及监理要求；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程部；

发包人指定的接收人为：    。

承包人接收文件的地点：现场工程部         ；

承包人指定的接收人为：        。

监理人接收文件的地点：现场工程部       ；

监理人指定的接收人为：            。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按照发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，承包人应协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地线为界（发包人另有注明的除外）,用地线范围以内由承包人实施。无论是谁实施的交通道路及设施，其他专业承包人均可使用。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，由发包人指定单位修复，由在场施工的承包人承担修复费用。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：经过发包人同意后，承包人可无偿使用发包人修建的道路及交通设施，但要承担因使用而引起的修复、养护等费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权属于发包人    。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按照通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：工程量按实调整  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量无论增减多少，综合单价均不调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                   ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：            ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；（7）发包人的指令、通知由发包人派驻的工程师签字后，由监理以书面形式发工作通知单形式交给承包人，承包人代表在回执上签署姓名和收到时间生效。因指令错误发生的费用和给承包人造成的损失由发包人承担。因承包人拖延或拒绝执行发包人指令而造成的损失由承包人承担。 (8)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工所需的水、电、电讯线路等接至施工场地由施工单位自行解决，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人是否提供支付担保：双方另行约定。

发包人提供支付担保的形式：双方另行约定     。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：按档案馆、质监站、消防验收、使用单位、结算审计等相关竣工资料要求提供符合行政质检监督部门要求的竣工图及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：  纸质资料2套及电子资料1套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工后15日内提供，发包人组织竣工验收之前 。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版及电子版。

- 承包人应履行的其他义务：A、承包人所派的项目管理班子必须和招投标文件中确定的一致。投标文件中的项目管理班子主要人员（项目经理（建造师）、施工员、质量员、安全员）必须常驻施工现场。

- 承包人应配合好质监、安监等相关管理部门的协调工作。

- 配合检测机构进行工程质量见证取样检测工作，负责取样送样工作。

- 施工期间交付验收合格之前为迎接发包人组织的参观检查，必需的现场布置、卫生清洁、整治工作。

- 在开始实施任何工作或订购任何材料和工程设备之前，承包人应按照有效的图纸和其它合同文件重新核实相关工作的工程量，如果发现差异，在相应调整自身工作安排的同时，应立即通知总监理工程师及发包人。在合同履约期内，协助发包人和总监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失或损害是承包人的义务。

- 承包方应适当地向发包人和监理人提供临时办公用房各一间、值班室一间，并提供一般桌椅等办公条件，并积极配合发包人所需的会议场所，并装有基本的空调设备。

G、上述相关费用已经包含在投标报价中。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责履行合同范围内的工作，全面负责本工程的组织、协调和管理，签发或签署各种相关指令，报表、支付申请，处理施工过程中的各项有关事宜。对本工程建设的质量、安全、工期、成本控制等 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：不少于25天。项目经理一旦中标则不允许更改（发包人另有要求的除外），并且保证施工期间每天必须在施工现场并且履行职责，否则发包人将视为违约上报建设主管部门，同时没收履约保证金并取消中标资格，由此产生的一切后果均由承包人承担。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目经理。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以500元/天的罚款；无故缺席发包人主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），处以2，000元/次罚款。。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：一次处以5000 元/ 人罚款，同时处以 500元/ 天的罚款，直至承包人纠正为止。（项目经理未到位时同样处理）。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：一次处以5000 元/ 人罚款，同时处以 500元/ 天的罚款，直至承包人更换为止。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前2天内，合同签订后7天内；当发包人认为承包人雇佣于本工程的人员有不适合时，发包人有权要求承包人更换，其所发生的费用由承包人承担。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：一次处以2，000元/人罚款，同时处以300元/天的罚款，直至承包人撤换为止。（同样适用于对承包人主要施工管理人员未到位的处罚）。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：一次处以2，000元/人罚款，同时处以300元/天的罚款，直至承包人纠正为止。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：分项工程的施工员没在现场管理的，每次罚款500元，超过24小时没有施工员在场而继续施工的，罚款1,000元；其他人员按不足天数处以300元/天的罚款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按国家法律法规规定执行。

主体结构、关键性工作的范围：执行行业管理规定。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/

其他关于分包的约定：/

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从工程开工至取得整体项目竣工验收报告为止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：/ 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见监理合同  。

关于监理人的监理权限：详见监理合同  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    ；

职    务：    ；

监理工程师执业资格证书号：            ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） /          ；（2） /        ；（3） /      。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按相应规范及规定执行。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零事故工程。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照通用条款执行  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：/ 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按工程形象进度同步支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：对危险性较大的分部分项工程，承包人应该编制专项工方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应当组织专家对专项方案进行论证，费用由承包人负责。上述方案未经审批或论证的不得实施。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但不迟于《开工通知》载明的开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后一周内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后一周内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内，但不迟于《开工通知》载明的开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 发包人办妥工程开工所需的各项审批许可手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：“项目开工前，按实名制管理有关规定，建立健全项目实名制管理的组织管理网络，明确岗位责任，编制、报审项目用工管理、工资结算与支付、欠薪应急处理等有关实名制管理方案，完成实名制系统对接和信息登记，开设工资保证金账户和工资专户，设立维权信息告示牌。”

承包人在收到中标通知书后应积极与发包人联系订立施工合同，施工合同订立后应该立即办理各种保险、服务费缴纳、项目税务登记、进市许可、安监等相关手续，办理时间最迟不晚于收到中标通知书之日起的30天 。由于承包人自身原因30天内未完成手续办理，发包人有权取消承包人的中标资格，解除合同，由第二中标候选人替补，并没收投标保证金或履约保证金。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：最迟不晚于《开工通知》载明的开工日期前7天    。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

本工程设立工期奖励或处罚：A、工期奖罚：本工程提前不奖，延后扣除按规定应计算的赶工措施费用外按照[（延后天数÷定额工期天数）×2.50÷0.35]%的比例处罚，计算基础为分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费。如无定额工期时，“定额工期天数”按招标工期计。B：节点进度奖罚：如不能按节点进度完成，则每延迟一天扣罚分部分项清单费用的万分之一（节点工期由甲方另行制定、下达）。C： 下达开工令后由于承包人原因每延迟一天开工，扣罚分部分项清单费用的万分之一；延迟十五天仍不能开工的发包人有权取消承包人的中标资格，解除合同，由第二中标候选人替补，并没收投标保证金及履约保证金。（以合同工期加工程师同意顺延的工期之和为参照对象）。D、因承包人原因造成工期延误，发包人出具的要求限时完成的工作通知单上的工期，不作为合同工期顺延的依据。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：/ 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） /                     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：/。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款执行   。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人供应的工程材料设备在进场时均要报监理人及发包人确认。承包人报送的样品不符合发包人的要求时，发包人有权更改供应方式。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用合同条款执行  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用合同条款及相关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：按通用合同条款及相关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用合同条款及相关规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按发包人或监理人的要求。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：通用合同条款规定的5种情形；功能调整导致的拆改且不是承包人原因引起的等情形。

工程变更的程序和表式按照监理人提供的要求执行：

- 工程变更内容包括：对本工程的设计性质或数量在图纸上作出的改变或修正，并包括任何工程单项的增减或任何物料标准的改变。

- 承包人没有发包人的书面通知，不得任意更改设计内容。

- 对于图纸已标识或示意，承包人根据规范及自身的经验，在施工过程中可以完善设计的，在报价中已考虑其费用或增加的,施工过程中提出的此类完善设计的变更，只作为技术洽商处理，不能成为结算调整的依据。

- 由于执行发包人要求的工程变更而引起承包人的直接损失，包括材料积压、成品或半成品的加工改动，在确实、并经监理详细证明的情况下，且该损失并没有包含于该变更的费用之内的，应由发包人负担。

- 若修改属工程材料代用、施工质量问题等的承包人的原因，则修改后增加的费用（含返工损失等）由承包人承担，工期不予顺延。

- 已开工工程若因发包人引起的原因中途停建、缓建，双方对在建工程应商定一个应做到的合理截止部位，同时赔偿承包方由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

（7）无论在何种情况下，承包人一旦收到发包人或授权代表或监理工程师的书面指令，则必须立即执行，而不得以价格未确定等其它原因而拒绝或拖延施工（不可抗力除外）。否则，工期延误由承包人负责。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因工程变更等非承包人原因引起已标价工程量清单项目或其工程数量发生变化时，应按照下列规定调整：

1. 已标价工程量清单有相同项目的，按照相同项目单价认定；

2.已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

3. 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更资料、建设行政主管部门发布的计价办法和计量规则、张家港市工程造价管理机构发布的建材信息价（含该文件规定执行的苏州市建设行政主管部门发布的材料信息价格）、江苏省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价格（其中的苏州市价格）和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。承包人报价浮动率按下列公式计算：承包人报价浮动率L=[1-(中标价-暂列金额)/(标底价-暂列金额)]*100%。

4. 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且张家港市工程造价管理机构发布的建材信息价缺价的，应由承包人根据变更资料、建设行政主管部门发布的计价办法和计量规则、通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。

5.工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化的，按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用合同条款  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用合同条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：承发包人另行协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：/  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额由发包人使用，结算时从承包人结算中扣除。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：（1）施工期间人工工资单价按规定进行调整；（2）施工期内可调价要素的市场平均价格波动超过基准价格5%时，超过部分的价格按规定进行调整 ；（3）由于承包人原因，造成推迟开工或工期拖延的，在拖延期间，价格上涨（或遇价格调整文件调增）产生的差价不予调整，价格下跌（或遇价格调整文件调减）产生的差价按约定进行调整；（4）以签证形式确认的工期延期，可以作为调整人材机差价的依据；以说明、证明等形式确认的工期延期，不能作为调整人材机差价的依据（有明确注明可调差的除外）。

可调价要素： 1.张家港市建设行政主管部门发布建材信息价格的材料且其价值占单位专业工程分部分项工程费2%以上。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：/ 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 /%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式。

合同履行期间，因人工、材料价格波动影响合同价格时，需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

关于基准价格的约定： 招标文件载明的标底使用的张家港市建设行政主管部门发布的材料建材信息价格（含该文件规定执行的苏州市建设行政主管部门发布的材料信息价格）；

（1）承包人合同履行期间人工单价按省级建设行政主管部门发布的人工工资指导价调整。但承包人对人工费或人工单价的报价高于省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布价格的除外。调整差价＝（施工期间人工工资指导价－招标控制价所采用的月份价格）×（1－该要素单价让利幅度）；

（2）材料单价以基准价格为基础，涨、跌幅度在5%以内（含5%）时，其差价由承包人承担或受益；涨、跌幅度超出5%时，其超出部分的差价按约定予以调整，调整计算公式如下：

涨幅超出5%时，差价（正值）＝（施工期间可调价要素加权平均价－招标控制价所采用的月份价格×1.05）×（1－该要素让利幅度）；但施工期间可调价要素加权平均价低于投标单价时不作调整；

下跌超出5%时，差价（负值）＝（施工期间可调价要素加权平均价－招标控制价所采用的月份价格×0.95）×（1－该要素让利幅度）。

施工期间可调价要素加权平均价=Σ（每月实际使用量×当月价格）／该要素总用量。

可调价要素价格的确定：按照张家港市建设行政主管部门发布的材料建材信息价格确定。

承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据（提醒：承包人在提交单价核定单后的5天内主动和发包人联系核价事宜）。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。

（3）实际开工日期晚于合同约定计划开工日期，不论推迟开工多少时间以及是否是发包人原因导致的推迟开工，上述基准价均不作调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：（1）工程量无论增减多少，综合单价均不调整；（2）可调价要素以外的材料无论价格涨跌幅度多少均不调整；（3）合同履行期间，可调价要素的平均价格波动涨跌幅在基准价格的±5%以内，综合单价均不调整；（4）机械使用费无论价格涨跌幅度多少均不调整；（5）招标控制价发布日之前市建设行政主管部门或造价管理部门发布的工程造价政策性调整文件已计入报价，漏项的均不调整。

风险费用的计算方法：风险费计入相应的综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、因市场价格波动引起的调整按专用合同条款第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。2、由于下列因素出现，影响合同价款调整的，由发包人承担：（1）国家法律、法规、规章和政策发生变化；（2）省级建设行政主管部门发布的建设工程人工工资指导价调整，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布的除外；（3）由政府定价管理的水、电、燃油、燃气价格调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：/。

风险费用的计算方法：/。

风险范围以外合同价格的调整方法： /。

3、其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：本工程不支付预付款。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、9本工程量计算规范、2014年江苏省计价定额和费用定额及本省、市或行业建设主管部门的规定     。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：与12.4.1条的周期同步   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：承包人应于（计量周期）20日之前向发包人报送上期20日至当月19 日已经完成的工程量报告 ，并按发包人规定附具进度付款申请单、已经完成工程量报表和有关资料；监理人、跟踪审计单位（如有时）和发包人予以审核确认。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：/。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：每月至多付款一次。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：/。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：7天内完成审查   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 7天内完成相关审批，按规定报送财政或相关单位支付。

（2）发包人支付进度款的期限：一般情况下，发包人在收到承包人工程款支付申请后的下个月月底支付。

工程款（进度款）支付：竣工验收合格付至50%，审核结束付至审定价的70%，余款竣工验收合格后满3年付15%，满4年付15%。

发包人支付工程进度款时，将其中20%的款项，拨付至承包人的农民工工资专用账户。

投标人在投标报价时应充分考虑工程款实际支付情况和相应资金成本等因素。

承包人所开具的工程款发票必须为本项目工程所在地税务部门出具的正规发票。开具发票的单位名称必须与合同保持一致，否则不予办理付款手续。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

- 承包人提交竣工资料和验收报告的时间：工程完工后28日内提供，竣工日期按竣工验收报告为准。无论何方原因造成的延期，在合同确定的竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定的要求时，发包方为履行政府承诺及使用单位的切实需求而将工程或其部分交付他人的，不视为发包方提前使用，承包方应当承担工程质量不符合国家规定或合同约定要求的责任。

（2）承包人提交竣工图的时间和份数：提交竣工图及竣工资料的时间同第13.2.1（1）条。竣工图及竣工资料应满足资料管理规程规定和城建档案馆要求，并协助办理城建档案馆资料预验收手续(竣工验收结束之日起一个月内必须提供给发包人)。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：发包人颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按本合同相关条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由/承担；

（2）无负荷联动试车费用由/承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：按发包人要求。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后 28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：工程款支付申请表、竣工验收报告、结算资料、竣工资料（结算）签收表等（具体按发包人要求 ） 。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按发包人要求执行。

发包人完成竣工付款的期限：/。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：    2份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：/。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：/。

（2）发包人完成支付的期限：/。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：    24个月             。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质量保证金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /         ；

（2）3 %的工程款；

（3）其他方式:    /      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: / 。

关于质量保证金的补充约定：质量保证金退还按相关规定。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按本合同附件3执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按本合同附件3执行。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形： /。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期顺延 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：由于发包人支付合同价款需要审批，有一个时间段，因此承包人不得因合同价款支付不及时而停止施工或故意拖延施工或发生其他不利于工程顺利实施的情况出现。发包人积极做好工程支付的各种审批手续。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：承发包双方协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：如为关键节点工期，则工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。

（7）其他：    /                                      。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人提供的材料样品不符合招标文件要求或承包人未按投标文件确认的材料品牌规格采购的（发包人书面允许调整的除外）。

（2）承包人没有达到合同规定的质量和文明工地施工要求。

（3）承包人未按施工现场需要配备相应的人力、材料、机械设备的。

（4）违反发包人在合同履行期双方约定的其他要求。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1)按施工需要须到位而未按时到位的主要设备，或擅自改变主要设备型号的处以5，000元/台的罚款，同时处以500元/天的罚款直至承包人纠正为止。

(2)项目经理或总工程师无故缺席发包人主持的各种会议，包括监理工程师主持的重要会议（如工地例会等），处以2，000元/次罚款。

(3)承包人项目经理（建造师）不足25天/月在现场的，处以不足天数的罚款：500元/天/人。其他主要技术及管理人员不足25天/月在现场的，处以不足天数的罚款：300元/天/人。如需离开工地现场2天以上，需向总监办和发包人提出请假申请。

(4)项目部与监理组下发的各项指令，逾期执行的每次罚款500元，不执行的每次罚款5，000元。

(5)分项工程的施工员没在现场管理的，每次罚款500元；超过24小时没有施工员在场而继续施工的，罚款1，000元。

(6)未按施工规范组织施工，采用不正确的施工工艺和方法，发现一次罚款1，000元。

(7)未及时有效协调、管理分包单位，造成现场混乱、工序脱节、延误工期、影响质量的罚款5，000元。

(8)工程通过自检而抽检不合格，不合格的原因是由于承包人偷工减料或故意采取欺瞒手段所致，每次罚款5，000元。

(9)承包人必须在发包人规定的时间内上报发包人要求的有关资料，如承包人未能按时上报，则每迟一天罚款500元。

(10)原始资料故意弄虚作假的或误差超3％，每次罚款1，000元。

(11)原始资料和整理资料未按要求及时归档，每次罚款500元。

(12)工程完工后30天内提交竣工图，每迟一天罚款1，000元。

(13)竣工图及签证资料经发包人确认后30天内提交竣工结算，每迟一天罚款1，000元。

(14)签证的时效为1个月，从发生起计算。超过时效的签证不予认可。

(15)试验设备不齐全，未建立试验台帐，每次罚款1，000元。

(16)在施工现场堆放明显不符合规范要求的材料，每次罚款2，000次。

(17)原材料送检和其它自检项目的试验（如钢筋焊接试验）不及时，频率未达到规定要求，每次罚款3，000元。

(18)未经检验合格的材料（原材料等）用于施工的，每次罚款3，000元。

(19)发现假冒、仿冒、贴牌（包括联营合作企业生产的）产品或不符合招标文件规定和国家有关制造、验收方面的规程和规范和环保要求的，不得使用并每次罚款5，000元。

(20)上一道工序未经监理工程师签认就进行下一道工序施工的，每次罚款3，000元。

(21)要求返工的工程未在规定的时间内进行返工或要求清除出施工现场材料未在规定的时间内清除出场的，每延误一天罚500元。

(22)由于承包人自身原因造成工程质量不符合设计要求，需由设计单位进行补救设计时，设计费用、补救费用由承包人自理，原因和结果及时报告发包人、监理，并每次处罚款5，000元。

(23)不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处罚款500元。

(24)高空作业未设置稳固爬梯；不设围栏、安全网，每处罚款1，000元。

(25)出现以下情况每次罚款500元：A施工车辆和机械带病上岗，操作人员无证上岗和违反操作规程；B发生各种事故苗头及事故未及时整改和隐瞒不报；C每月安全大检查，安全管理人员无故不在位；D违反文明施工管理条例；E未做安全措施污染当地农田、水域；F承包人未对参加施工的人员进行安全教育；G承包人未对参加施工的人员签订劳动合同。

(26)出现以下情况每次罚款50元：A进入施工现场不带安全帽；B施工现场抽烟；C随地大小便；D施工现场垃圾未及时清理。

(27)出现重大安全事故至人死亡或重伤的每次处罚款30，000元。

(28)出现打架斗殴的每次处罚款5，000元。

(29)损坏现场及施工场地周围的树木、构筑物、建筑物、地下及架空管线，需自费恢复或按市价赔偿，对第三方造成损失的照价赔偿，并每处罚款500元。

(30)承包人不得拖欠施工人员工资，若拖欠施工人员工资，造成施工人员到建筑管理部门等上访，发包人可以按照承包人与施工人员已确定的数额直接从承包人工程款中扣除向施工人员支付，对发包人名誉造成损失时，发包人按照不超过前述工资额的10％计算承包人的赔偿金。

(31)承包人不得拖欠自行分包或供应商的工程款（或货款），若由于拖欠资金造成工期延误、停工、质量无法保证的，发包人可以按照承包人与分包单位或供应商已确定的数额直接从承包人工程款中扣除向分包单位或供应商支付，对发包人造成损失时，发包人按照不超过前述金额的10％计算承包人的赔偿金。

(32)发包人不承担合同价款外的任何形式的收费罚款等；若由于承包人原因，政府部门对发包人进行罚款，承包人不仅要缴纳罚款，发包人还要对承包人处以罚款额的1－3倍的追加罚款。。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：解除合同时的结算办法：本合同中标价-其他承包人完成合同所示剩余工作量所需的总价款-履约保证金-发包人支付给第三方的赔偿款-保修金。不免除或减轻因承包人违约造成的罚款及其它应承担的违约责任 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：        /               。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：                 /                 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应当为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  承包人应为其施工设备等办理财产保险   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。

选定争议评审员的期限：  按通用条款执行  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。

其他事项的约定：       /         。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向               仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   甲方所属地     人民法院起诉。

21.补充条款

21.1当发包人认为承包人雇佣于本工程的人员有不适合时，发包人有权要求承包人更换，其所发生的费用由承包人承担。

21.2发包人认为承包人已经无能力或无诚意完成本工程时，发包人有权将工程剩余部分发包给另外的承包单位。

21.3 承包人与发包人、监理的所有书面文件资料除签名及审批核准外必须是打印的。

21.4 投标文件中如存在关于工期、质量、安全、价格类的保留性条款一律不予接受，以招标文件为准。

21.5 工程工期：本工程工期已经包括了因异常险恶气候或潮湿日造成的时间损失在内，监理人不应准许因异常险恶气候或潮湿日而进一步延长时间。

21.6 节日、假日或任何其他法定休息日：承包人被认为在他的工作进度计划中已为一切公认的节日、假日或任何其他法定休息日留有余地。规定的合同期被认为是包括这些日期在内，有关这些问题不再考虑任何延期或额外费用。

21.7 承包人采购材料设备的约定：承包人采购的材料在用于工程之前必须征得发包人同意。否则发包人有权拒绝。招标规定的由承包人采购的材料，发包人保留自行采购的权利。

21.8 由于承包人原因导致的一次或多次检测检验不合格造成的增加费用，由承包人承担，结算时扣除。

21.9施工完毕，施工单位清理所有现场建筑垃圾及临时设施拆除垃圾。竣工前应拆除临时设施，清理现场所有建筑垃圾及生活垃圾，施工设备及剩余材料及时退场，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使发包人、监理满意的使用状态，确保工程项目及时验收和交付使用。工程竣工或合同终止30天内，承包人仍未将上述设施、设备、物品撤出及拆除的，视承包人放弃所有权，发包人有权自行或另行委托第三方处理，所需费用由承包人等额赔偿给发包人，发包人也可直接从未付款项中扣除。

21.10 国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

21.11 除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

21.12工程质量经评定的竣工质量等级与投标质量等级相同不奖不罚，业主不要求提高质量等级，若实际评定等级比投标质量等级高，业主不予奖励；若不能一次性通过验收合格，则必须整改到验收合格为止，同时处以1.5%的罚款，此奖罚的计算基础为分部分项工程费用。

21.13工程审核费用的支付方式：承包人的竣工结算必须遵循实事求是的原则，承包人提交的竣工结算经中介机构审核后，结算核减率在10％以内时，审核费由发包人支付；核减率超过10％（含10%），审核费用由承包人全额支付。

21.14检验试验费：是施工企业按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送达和其他为保证工程进行的材料检验试验工作所发生的费用。 不包括新结构、新材料的试验费，对构件（如幕墙、预制桩、门窗）做破坏性实验所发生的试样费用和根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用，对此类检测发生的费用，由建设单位承担，在工程建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。

21.15本项目超出工程量清单 (以清单加图纸形式招标)的工程量均按实调整，调整原则为按实际发生计量，承包人提出，发包人确认。在工程实施过程中发包人有权根据实际情况调整工程量，也有权对部分乙供材料进行变更或调整为发包人供应。

21.16建筑垃圾及废弃土方弃置，弃置方式及弃置点必须经当地政府有关部门批准，并满足本工程合同相关条款约定及张家港市相关部门规定，不得随意堆放影响周边环境，由此造成的后果和一切损失均由承包人承担。为解决弃置问题而产生的所有费用在投标报价时均包含在工程量清单相关子目的综合单价中，结算时不因任何原因另行计算。

21.17施工单位应充分考虑新冠肺炎疫情对工程施工的影响，科学合理安排当前新冠肺炎疫情形势下的工程施工，坚决贯彻新冠肺炎疫情防控决策部署，全力落实施工现场各项防控措施。各投标单位在报价时应综合考虑各种影响因素，合理报价，影响因素包括但不限于工期、新冠肺炎疫情影响期间施工效率降低、工程开工前疫情防控准备及开工后施工现场疫情防控的费用支出、受新冠肺炎疫情影响，可能发生的人工、材料设备、机械价格的波动等。

21.18工程开工前新冠肺炎疫情防控准备及开工后施工现场新冠肺炎疫情防控的费用支出，包括按规定支付的隔离观察期间的工人工资，均由施工单位自行承担，相关费用包含在投标报价中，不另外计取。施工期间（含新冠肺炎疫情期间），人工、材料设备、机械市场价格的波动引起的调整，严格按照招标文件“第三章 合同条款及格式”中约定的价格调整相关条款执行。

21.19 关于安全文明施工措施费，详见省住房和城乡建设厅关于实施安全文明施工措施费动态计价管理的公告 〔2020〕第 11 号 文件，并按此文件执行；

21.20 承包人施工扬尘控制应严格贯彻落实《建筑工地扬尘防治标准》（ DGJ32/J203 2016 ）、《张家港市建筑施工扬尘污染控制方案》张住建发〔 2018 〕 28 号等相关规定，做到施工扬尘污染控制达标，无市民重大投诉。同时编制具有操作性的扬尘防治专项方案，落实各项扬尘防控措施。

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12：廉政责任书格式

附件13：档案资料归档移交目录参考附件

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

按合同承包范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 伍年；

3．装修工程为    贰   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   贰  年；

5．供热与供冷系统为  贰个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 贰 年；

7．其他项目保修期限约定如下：本工程保质期按国家有关规范执行，在正常使用条件下，中标单位负责免费保修及必要的保养。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：           承包人(公章)：          

地  址：         地  址： 

法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：

电  话：       电  话：

传  真：       传  真：  

开户银行：       开户银行：

账  号：           账  号：

邮政编码：         邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

（承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |

附件12：廉政责任书格式

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工或监理单位（乙方）：

为保证工程建设项目高效优质和建设资金的安全、有效使用，防范违法违规行为，杜绝腐败现象，根据有关法律、法规精神，经甲、乙双方商定，在平等自愿的基础上订立本合同条款，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规。

（二）严格执行建设工程的合同文件，自觉履行合同内容。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、单位和他人利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）实行工程建设廉政制度，开展廉政教育活动，自觉遵守廉政规定。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，应向相关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果。

第二条  甲方作如下承诺：

（一）甲方及其工作人员不索要或接受乙方及其工作人员的钱物（现金、有价证券、信用卡、物品等），不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方及其工作人员不接受乙方安排的可能影响公正或工作地住宿、宴请和娱乐活动；不接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境、旅游等提供的方便和支付的费用。

（四）甲方工作人员不从事于甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动，并不得为亲友从事上述活动提供方便。

（五）甲方工作人员不得向乙方推荐工程分包单位和材料、设备的采购单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

一旦发生违反上述承诺的情况，甲方及其工作人员应承担相应的违约责任及损失。

第三条  乙方作如下承诺：

（一）乙方及其工作人员不以任何理由向甲方、监理单位及其工作人员行贿或其他名义（礼金、奖金、补贴、劳务费）馈赠钱物（现金、有价证券、信用卡、物品等）。

（二）乙方及其工作人员不以任何名义为甲方、监理单位及其工作人员报销应由甲方单位、监理单位及其工作人员个人支付的任何费用。

（三）乙方及其工作人员不以任何理由安排甲方、监理单位及其工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四）乙方及其工作人员不为甲方、监理单位及其工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

一旦发生违反上述承诺的情况，乙方及其工作人员应承担相应的违约责任。

第四条  违约责任：

（一）任何违反本合同约定义务和违反诚实信用原则的行为，均属违约行为。守约方有权向有关部门举报，要求违约方限期纠正其违约行为，采取适当的补救措施并赔偿损失。

（二）甲、乙及其双方工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（三）乙方或其工作人员存在如下违约行为的，乙方承担相应违约责任：

根据《苏州市建设工程招标投标严重不良行为惩戒实施办法（试行）》（苏建设规[2009]10号）、《张家港市关于建立工程建设不良行为记录制度的实施意见（试行）》（张监发（2009）5号）和《关于建立工程建设领域行贿行为档案查询处置制度的实施意见》（张检会（2012）8号）文件等相关规定，区分不同情形，禁止其在一定期限内参与政府投资（含国有资金投资）工程的招投标活动。

第五条  本合同由所在市直属单位、镇、区纪监部门、市招投标管理部门负责组织实施，管理和监督。

第六条  本合同与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方代表签署立即生效。本合同对双方违反廉政规定行为的处理，不免除该项目施工合同中双方约定的责任和义务。

第七条  本合同一式五份，甲、乙双方及双方所在或上级纪检监察部门各执一份，送交招投标管理部门一份。

甲方单位：                   乙方单位：

（单位全称并盖章）            （单位全称并盖章）

附件13：档案资料归档移交目录

| 房屋建筑工程档案资料归档移交目录 |
| --- |
| 土建部分 |
| 序号 | 类别编号 | 工程文件资料名称 | 自检情况 | 验收情况 | 备注 |
| 1 | TJ1.1 | 工程概况表 |  |  |  |
| 2 | TJ1.2 | 工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  |
| 3 | TJ1.3 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  |  |
| 4 | TJ1.4 | 开工报告 |  |  |  |
| 5 | TJ2.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 |  |  |  |
| 6 | TJ2.1.1 | 图纸会审、设计变更、洽商记录 |  |  |  |
| 7 | TJ2.1.2 | 设计交底记录 |  |  |  |
| 8 | TJ2.2 | 工程定位测量、放线验收记录 |  |  |  |
| 9 | TJ2.4.1 | 钢材复验报告汇总表 |  |  |  |
| 10 | TJ2.4.1.1 | 钢筋进场复验报告 |  |  |  |
| 11 | TJ2.4.1.2 | 预应力钢筋进场复验报告 |  |  |  |
| 12 | TJ2.4.1.3 | 预应力锚具、夹具及静载锚固性能进场复验报告 |  |  |  |
| 13 | TJ2.4.1.4 | 金属螺旋管进场复验报告 |  |  |  |
| 14 | TJ2.4.1.5 | 其他 |  |  |  |
| 15 | TJ2.4.2 | 水泥、掺加剂、砂、石复验报告汇总表 |  |  |  |
| 16 | TJ2.4.2.1 | 水泥进场复验报告 |  |  |  |
| 17 | TJ2.4.2.2 | 预应力孔道灌浆水泥进场复验报告 |  |  |  |
| 18 | TJ2.4.2.3 | 混凝土外加剂复验报告 |  |  |  |
| 19 | TJ2.4.2.4 | 预应力孔道灌浆用外加剂进场复验报告 |  |  |  |
| 20 | TJ2.4.2.5 | 粉煤灰进场复验报告 |  |  |  |
| 21 | TJ2.4.2.6 | 砂、石料进场复验报告 |  |  |  |
| 22 | TJ2.4.2.7 | 其他 |  |  |  |
| 23 | TJ2.4.3 | 砖（砌块）试验报告汇总表 |  |  |  |
| 24 | TJ2.4.3.1 | 砖（砌块）检验报告 |  |  |  |
| 25 | TJ2.4.4 | 防水和保温材料及其他建筑材料复验报告汇总表 |  |  |  |
| 26 | TJ2.4.4.1 | 防水材料和保温材料复验报告 |  |  |  |
| 27 | TJ2.4.4.2 | 饰面板（砖）复验报告 |  |  |  |
| 28 | TJ2.4.4.3 | 人造木板甲醛含量复验报告 |  |  |  |
| 29 | TJ2.4.4.4 | 玻璃产品性能检测报告 |  |  |  |
| 30 | TJ2.4.4.5 | 室内用大理石、花岗岩、墙地砖及其他无机非金属材料放射性检测报告、天然花岗岩放射性复验报告 |  |  |  |
| 31 | TJ2.4.4.6 | 涂料产品性能检测报告 |  |  |  |
| 32 | TJ2.4.4.7 | 装修用粘结剂性能检测报告 |  |  |  |
| 33 | TJ2.4.4.8 | 其他 |  |  |  |
| 34 | TJ2.4.5 | 混凝土构件结构性能检验报告、门窗复验报告等汇总表 |  |  |  |
| 35 | TJ2.4.5.1 | 混凝土构件结构性能检验报告 |  |  |  |
| 36 | TJ2.4.5.2 | 门窗复验报告 |  |  |  |
| 37 | TJ2.5.1 | 标准养护混凝土试块试压报告汇总表 |  |  |  |
| 38 | TJ2.5.2 | 混凝土强度评定 |  |  |  |
| 39 | TJ2.5.2.1 | 混凝土试块试验报告 |  |  |  |
| 40 | TJ2.5.2.2 | 用于装配式结构拼缝、接头处混凝土强度试验报告 |  |  |  |
| 41 | TJ2.5.2.3 | 特种混凝土试块试验报告 |  |  |  |
| 42 | TJ2.5.3 | 同条件养护混凝土试块试压报告汇总表 |  |  |  |
| 43 | TJ2.5.4 | 结构实体混凝土强度评定 |  |  |  |
| 44 | TJ2.5.4.1 | 同条件养护混凝土试块试验报告 |  |  |  |
| 45 | TJ2.5.5 | 抗渗混凝土试块抗渗试验报告汇总表 |  |  |  |
| 46 | TJ2.5.5.1 | 抗渗混凝土试块抗渗试验报告 |  |  |  |
| 47 | TJ2.5.6 | 砂浆强度汇总评定表 |  |  |  |
| 48 | TJ2.5.6.1 | 砂浆试块试验报告 |  |  |  |
| 49 | TJ2.5.6.2 | 预应力灌浆用水泥浆试块试验报告 |  |  |  |
| 50 | TJ2.5.6.3 | 特种砂浆试块试验报告 |  |  |  |
| 51 | TJ2.5.7 | 钢筋连接试验报告汇总表 |  |  |  |
| 52 | TJ2.5.7.1 | 钢筋连接试验报告 |  |  |  |
| 53 | TJ2.5.7.2 | 预应力钢丝镦头强度试验报告 |  |  |  |
| 54 | TJ2.5.7.3 | 后置埋件现场拉拔试验报告 |  |  |  |
| 55 | TJ2.5.8 | 其他试验报告汇总表 |  |  |  |
| 56 | TJ2.5.8.1 | 土壤试验报告 |  |  |  |
| 57 | TJ2.5.8.2 | 地表土壤氡浓度检测报告 |  |  |  |
| 58 | TJ2.5.8.3 | 外墙饰面砖样板件粘结强度检测报告 |  |  |  |
| 59 | TJ2.5.8.4 | 水泥土搅拌桩取芯强度试验报告 |  |  |  |
| 60 | TJ2.5.8.5 | 砌体拉结筋拉拔试验报告 |  |  |  |
| 61 | TJ2.5.8.6 | 地基基础填方每层填筑厚度、含水量控制、压实度试验报告 |  |  |  |
| 62 | TJ2.5.8.7 | 钢筋保护层厚度实测表 |  |  |  |
| 63 | TJ2.5.8.8 | 地基基础工程检测报告 |  |  |  |
| 64 | TJ2.5.8.9 | 结构实体检测报告（无同条件养护试件或不合格时） |  |  |  |
| 65 | TJ2.5.8.10 | 其他 |  |  |  |
| 66 | TJ2.6.1 | 钢筋工程隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 67 | TJ2.6.2 | 预应力钢筋隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 68 | TJ2.6.3 | 地下防水转角处、变形缝、穿墙管道、后浇带、埋设件、施工缝等细部做法隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 69 | TJ2.6.4 | 穿墙管止水环与主管或翼环与套管隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 70 | TJ2.6.5 | 地下连续墙的槽段接缝及墙体与内衬结构接缝隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 71 | TJ2.6.6 | 屋面天沟、檐口、檐沟、水落口、泛水、变形缝和伸出屋面管道的防水构造隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 72 | TJ2.6.7 | 抹灰工程隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 73 | TJ2.6.8 | 门窗预埋件和锚固件的隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
| 74 | TJ2.6.9 | 门窗隐蔽部位的防腐、填嵌处理隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 75 | TJ2.6.10 | 吊顶工程隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 76 | TJ2.6.11 | 轻质隔墙工程隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 77 | TJ2.6.12 | 饰面板（砖）工程隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 78 | TJ2.6.13 | 护栏与预埋件的连接节点，预埋件隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 79 | TJ2.6.14 | 其他 |  |  |  |
| 80 | TJ2.7.4 | 工程质量事故及事故调查处理资料 |  |  |  |
| 81 | TJ2.7.5 | 新材料、新工艺施工记录 |  |  |  |
| 82 | TJ3.2 | 幕墙及外窗气密性能、水密性能、抗风压性能检测报告（当设计对幕墙有平面位移性能要求时，应有相应平面位移性能检测报告） |  |  |  |
| 83 | TJ3.3 | 建筑物沉降检测报告 |  |  |  |
| 84 | TJ3.4 | 室内环境检测报告 |  |  |  |
| 85 | TJ4 | 地基与基础分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 86 | TJ4.1 | 土方子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 87 | TJ4.2 | 基坑子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 88 | TJ4.3 | 地基及基础处理子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 89 | TJ4.4 | 混凝土基础子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 90 | TJ4.5 | 砌体基础子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 91 | TJ4.6 | 钢管混凝土子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 92 | TJ4.7 | 地下防水子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 93 | TJ5 | 主体结构分部工程质量验收记录混凝土结构子分部 |  |  |  |
| 94 | TJ5.1 | 混凝土结构子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 95 | TJ5.2 | 砌体结构子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 96 | TJ5.3 | 木结构子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 97 | TJ5.4 | 钢管混凝土子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 98 | TJ6 | 装饰分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 99 | TJ6.1 | 地面子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 100 | TJ6.1.27.1 | 活动地板面层分项工程检验批质量验收记录 |  |  |  |
| 101 | TJ6.2 | 抹灰子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 102 | TJ6.3 | 门窗子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 103 | TJ6.4 | 吊顶子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 104 | TJ6.5 | 轻质隔墙子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 105 | TJ6.6 | 饰面板（砖）子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 106 | TJ6.7 | 涂饰子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 107 | TJ6.8 | 裱糊与软包子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 108 | TJ6.9 | 细部子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 109 | TJ7 | 屋面分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 110 | TJ7.1 | 卷材防水屋面子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 111 | TJ7.2 | 涂膜防水屋面子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 112 | TJ7.3 | 刚性防水屋面子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 113 | TJ7.4 | 瓦屋面子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 114 | TJ7.5 | 隔热屋面子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 张家港市城建档案馆 |

| 房屋建筑工程档案资料归档移交目录 |
| --- |
| 建筑电气部分 |
| 序号 | 类别编号 | 工程文件资料名称 | 自检情况 | 验收情况 | 备注 |
| 1 | DQ1.1 | 建筑电气工程概况 |  |  |  |
| 2 | DQ1.2 | 建筑电气分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 3 | DQ1.6 | 工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  |
| 4 | DQ1.8 | 建筑电气工程施工现场质量管理记录 |  |  |  |
| 5 | DQ2.2.2 | 材料、设备进场（试）验报告汇总表 |  |  |  |
| 6 | DQ2.2.2.1 | 成套灯具的绝缘电阻、内部接线性能抽样检测报告 |  |  |  |
| 7 | DQ2.2.2.2 | 开关电气和机械性能现场抽样检测报告 |  |  |  |
| 8 | DQ2.2.2.3 | 插座电气和机械性能现场抽样检测报告 |  |  |  |
| 9 | DQ2.2.2.4 | 电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能抽样检测报告 |  |  |  |
| 10 | DQ2.2.2.5 | 导管现场抽样检测报告 |  |  |  |
| 11 | DQ2.2.2.6 | 型钢和电焊条抽样检测报告 |  |  |  |
| 12 | DQ2.2.2.7 | 镀锌制品和外线金具抽样检测报告 |  |  |  |
| 13 | DQ2.5.1 | 线槽、电导管安装隐蔽工程验收记录、 |  |  |  |
| 14 | DQ2.5.2 | 重复接地（防雷接地）工程隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 15 | DQ2.5.3 | 防雷接地系统布置简图 |  |  |  |
| 16 | DQ2.5.4 | 配线敷设施工隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 17 | DQ4.1 | 室外电气安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 18 | DQ4.2 | 变配电室安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 19 | DQ4.3 | 供电干线安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 20 | DQ4.4 | 电气动力安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 21 | DQ4.5 | 电气照明安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 22 | DQ4.6 | 备用和不间断电源安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 23 | DQ4.7 | 防雷及接地安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |

| 房屋建筑工程档案资料归档移交目录 |
| --- |
| 建筑给排水及采暖部分 |
| 序号 | 类别编号 | 工程文件资料名称 | 自检情况 | 验收情况 | 备注 |
| 1 | SN1.1 | 建筑给水排水及采暖工程概况 |  |  |  |
| 2 | SN1.2 | 建筑给水排水及采暖分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 3 | SN1.6 | 工程项目施工管理人员名单及岗位证书 |  |  |  |
| 4 | SN1.7 | 建筑给水排水及采暖施工现场质量管理记录 |  |  |  |
| 5 | SN2.3 | 材料、配件进场检（试）验报告、系统检测报告汇总表 |  |  |  |
| 6 | SN2.3.1 | 阀门的强度和严密性试验报告 |  |  |  |
| 7 | SN2.3.2 | 给水管道消毒检测报告 |  |  |  |
| 8 | SN2.3.3 | 太阳能热水器系统性能检测报告 |  |  |  |
| 9 | SN2.3.4 | 其他检测报告 |  |  |  |
| 10 | SN2.5.1 | 管道隐蔽验收记录 |  |  |  |
| 11 | SN4.1 | 室内给水系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 12 | SN4.2 | 室内排水系统安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 13 | SN4.3 | 室内热水供应系统安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 14 | SN4.4 | 卫生器具安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 15 | SN4.5 | 室内采暖系统子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 16 | SN4.6 | 室外给水管网子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 17 | SN4.7 | 室外排水管网安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 18 | SN4.8 | 室外供热管网子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 19 | SN4.9 | 建筑中水系统及游泳池水系统安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |
| 20 | SN4.10 | 供热锅炉及辅助设备安装子分部工程质量验收记录 |  |  |  |

| 房屋建筑工程档案资料归档移交目录 |
| --- |
| 监理文件 |
| 序号 | 类别编号 | 工程文件资料名称 | 自检情况 | 验收情况 | 备注 |
| 1 | B1.4 | 监理会议纪要（工地例会、专题会议、内部会议） |  |  |  |
| 2 | B1.6 | 监理工作总结 |  |  |  |
| 3 | B1.7 | 监理工程师通知单 |  |  |  |
| 4 | B1.8 | 监理工程师通知回复单 |  |  |  |
| 5 | B1.9 | 监理工程联系单 |  |  |  |
| 6 | B1.10 | 监理工程师备忘录 |  |  |  |
| 7 | B1.11 | 建设单位工程师通知单 |  |  |  |
| 8 | B1.12 | 建设单位工程联系单 |  |  |  |
| 9 | B1.13 | 承包单位通用报审表 |  |  |  |
| 10 | B2.1 | 工程开工报审表 |  |  |  |
| 11 | B3.2 | 工程变更单 |  |  |  |
| 12 | B3.9 | 项目监理机构向有关主管部门质量安全通知单 |  |  |  |
| 13 | B3.10 | 质量事故报告及处理意见 |  |  |  |
| 14 | B5.2 | 工程暂停令 |  |  |  |
| 15 | B5.3 | 工程复工报审表 |  |  |  |
| 16 | B5.4 | 延长工期报审表 |  |  |  |
| 17 | B6.1 | 单位/分部工程竣工报验单 |  |  |  |
| 18 | B6.2 | 工程质量评估报告 |  |  |  |
|  |  | 张家港市城建档案馆 |

| 房屋建筑工程档案资料归档移交目录 |
| --- |
| 建设单位文件 |
| 序号 | 类别编号 | 工程文件资料名称 | 自检情况 | 验收情况 | 备注 |
| 1 | A1.1 | 项目建议书 |  |  |  |
| 2 | A1.2 | 项目建议书的批复文件 |  |  |  |
| 3 | A1.3 | 可行性研究报告 |  |  |  |
| 4 | A1.4 | 可行性报告的批复文件 |  |  |  |
| 5 | A1.5 | 关于立项的会议记要、领导批示 |  |  |  |
| 6 | A1.6 | 专家对项目的有关建议文件 |  |  |  |
| 7 | A1.7 | 项目评估研究资料 |  |  |  |
| 8 | A2.1 | 征占用地的批准文件和对使用国有土地的批准意见 |  |  |  |
| 9 | A2.2 | 规划选址意见书及附图 |  |  |  |
| 10 | A2.3 | 建设用地规划许可证、许可证附件及附图 |  |  |  |
| 11 | A2.4 | 土地使用权出让交易文件 |  |  |  |
| 12 | A2.5 | 土地使用证 |  |  |  |
| 13 | A3.1 | 工程地质勘察报告 |  |  |  |
| 14 | A3.2 | 水文地质勘察报告 |  |  |  |
| 15 | A3.3 | 建筑用地控制点通知单 |  |  |  |
| 16 | A3.4 | 验线合格文件 |  |  |  |
| 17 | A3.5 | 规划设计方案审查意见书及附图 |  |  |  |
| 18 | A3.6 | 有关人防、环保、消防、交通、园林、市政、白蚁、审图、防雷、文物、通讯、保密、河湖、教育等部门的审查意见和有关协议 |  |  |  |
| 19 | A3.10 | 施工图审查合格书 |  |  |  |
| 20 | A4.5 | 勘察中标通知书 |  |  |  |
| 21 | A4.6 | 设计中标通知书 |  |  |  |
| 22 | A4.7 | 施工中标通知书 |  |  |  |
| 23 | A4.8 | 监理中标通知书 |  |  |  |
| 24 | A4.9 | 勘察合同 |  |  |  |
| 25 | A4.10 | 设计合同 |  |  |  |
| 26 | A4.11 | 施工合同（含分包合同） |  |  |  |
| 27 | A4.12 | 监理合同 |  |  |  |
| 28 | A5.1 | 建设工程规划许可证、附件及附图 |  |  |  |
| 29 | A5.2 | 建设工程施工许可证 |  |  |  |
| 30 | A5.3 | 工程质量监督手续 |  |  |  |
| 31 | A6.5 | 工程结、决算 |  |  |  |
| 32 | A7.1 | 建设工程概况 |  |  |  |
| 33 | A7.2 | 工程竣工总结 |  |  |  |
| 34 | A7.3 | 单位（子单位）工程质量验收记录 |  |  |  |
| 35 | A7.4 | 勘察单位质量检查报告 |  |  |  |
| 36 | A7.5 | 设计单位质量检查报告 |  |  |  |
| 37 | A7.6 | 《工程质量保修书》 |  |  |  |
| 38 | A7.8 | 工程竣工验收报告 |  |  |  |
| 39 | A7.9 | 由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件 |  |  |  |
| 40 | A7.11 | 建设工程竣工验收备案表 |  |  |  |
| 41 | A8.2 | 室外地下管线覆土前测量成果 |  |  |  |
| 42 | A8.3 | 工程未开工前的原貌、竣工新貌照片 |  |  |  |
| 43 | A8.4 | 工程开工、施工、竣工的录音录像资料 |  |  |  |
| 张家港市城建档案馆 |

# 第五章 工程量清单

### 1．工程量清单编制说明

1.1本工程量清单是依据现行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及其9本计算规范(以下简称“计价规范”)、地方规定以及招标文件中包括的图纸等编制。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.5本条与本章第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

### 2．投标报价编制要求

2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价，但不得低于成本。

(1)  本招标文件；

(2)  《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) 及其9本计算规范；

(3)  国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4)  企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)  招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(6)  建设工程设计文件及相关资料；

(7)  施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8)  与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(9)  市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

2.2招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机具使用费、管理费和利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.5分部分项工程和措施项目中的单价项目按下列要求报价：

2.5.1分部分项工程和措施项目中的单价项目，应根据招标文件和招标工程量清单确定综合单价。

2.5.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料（工程设备）暂估单价及调整表”中列出的材料和工程设备，将该类材料和工程设备的暂估单价计入对应的工程量清单综合单价。

2.5.3如果分部分项工程量清单中涉及“发包人供应材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价（含材料保管费）应计入对应的工程量清单综合单价。

2.5.4 “分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”所列各项目的综合单价组成中，各项目的人工、材料和机械台班消耗量、管理费费率、利润费率由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。

2.5.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放、现场保管等全部费用。“承包人供应主要材料和工程设备一览表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。投标文件中的“发包人供应材料和工程设备一览表”中的甲供材料的名称、规格、单价、交货方式、交货地点等必须与招标工程量清单一致。

2.6措施项目中的总价项目按下列要求报价：

2.6.1  总价措施项目中，以费率计算的，投标单位在投标报价时自主报价；其他总价措施项目，按项计取，综合单价按实际或可能发生的费用进行计算。

2.6.2  措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

2.6.3  招标人提供的措施项目清单，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，投标人可根据工程实际与施工组织设计增补总价措施项目，但不应更改招标人已列措施项目。

2.6.4  “总价措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7其他项目清单费应按下列规定报价：

2.7.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.7.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第2.5.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价及结算价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.7.3 计日工按“计日工表”中列出的项目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。。

2.7.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.8 规费和税金应按“规费、税金项目计价表”所列项目并根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.9 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于成本。

2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.12 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.14 有关投标报价的其他要求：

。

### 3．其他说明

3.1词语和定义

3.1.1 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的项目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 投标人可对招标人提供的工程量清单进行复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，也包括对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作项目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人按第二章2.4款规定的程序向招标人提出异议。

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单项目增补外，不得改变(包括对工程量清单项目的项目名称、项目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的项目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格中。

3.3.3 专业工程暂估价及结算价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含规费和税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格中。

3.4其他补充说明

。

# 第六章 图  纸

# 第七章 技术标准和要求

本节由招标人根据国家行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

# 第八章 投标文件格式

目  录

一、封面

二、投标函

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标人基本情况表

(一)投标人基本情况表

(二)投标人资质

(三)联合体协议书

六、项目负责人简历表

(一)项目负责人简历表

（二）项目负责人是否有在建工程情况承诺书

七、工程量清单

八、其他资料

## 一、封面

（工程名称）

（标段名称）施工招标

投  标  文  件

招标编号：

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

年         月         日

## 二、投标函

1、根据你方项目编号为  （项目编号）  的  （工程名称）  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）       元（RMB￥       元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单（如有时）的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       标准，工期          日历天。

2、我方承诺不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

3、我方承诺拟派项目负责人满足第二章“投标人须知”第1.4.1项中对项目负责人是否有在建工程的相关要求。

4、我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。

5、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

7、                                       。

投 标 人：                        （盖单位公章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：         年        月        日

## 三、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性     别：

年    龄：                          职     务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 四、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年       月       日

## 五、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 注册建造师 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：联合体各方分别填写

投标人资质

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加      （项目名称）      标段施工招标资格预审和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、      （某成员单位名称）为      （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，递交资格预审申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员一名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

年       月       日

## 六、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 建造师证号 |  | 专 业 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 项目负责人简历 |

项目负责人是否有在建工程情况承诺书

项目负责人是否有在建工程情况承诺书

本人       (建造师)           (身份证号码)郑重声明，本次投标无在建施工工程项目。我知道提供虚假声明及资料是严重违法行为，本次投标所提供的资料如有虚假，本人愿意接受建设行政主管部门及其他部门依据相关法律法规给予处罚。

(单位盖章)：

项目负责人(本人)签名：

年   月   日

## 工程量清单

## 其他资料（联合体时需分别提供）

- 营业执照复印件加盖公章

- 企业资质证书复印件加盖公章

3、企业安全生产许可证复印件加盖公章

4、注册建造师证书、安全考核合格B证书复印件加盖公章

5、投标人代表（法定代表人或其委托代理人）的本单位为其缴纳的有效社保证明（2022年6月-2022年8月）复印件加盖公章。

6、项目负责人:投标人为其缴纳的有效社保证明（2022年6月-2022年8月），如社保为代收代缴形式，须进一步提供包括但不限于以下能够证明项目负责人为投标人正式员工的材料供评标委员会评审：a、投标人或代收代缴单位对此情况的证明性材料；b、与投标人签订的有效劳动合同；c、相关费用由投标人划转至代收代缴单位的银行转账明细（含2022年6月-2022年8月）复印件加盖公章。

7、委托代理人和项目经理身份证复印件加盖公章。

8、江苏省外投标企业需提供《江苏省省外建筑施工企业资质资格核验书 江苏省建筑业企业信用管理手册》复印件加盖公章。

# Text boxes

招标人名称：

工程名称：[工程名称]

投标人名称：

在[标前须知中规定的开标截止时间]之前不得开封。